РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17»   10   2018 г.									№ 1453

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (2017 - 2021 годы)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Администрации городского округа Жуковский от 20.08.2013 № 1352 «О разработке муниципальных программ» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 29.12.2017 № 2254), от 14.09.2016 № 1317 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа жуковский на 2017-2021 годы» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 02.07.2018 № 820), в целях формирования проекта бюджета на очередной 2019 год и плановый период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Внести изменения в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (2017-2021 годы)», утвержденную постановлением Администрации городского округа Жуковский от 23.09.2016 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Жуковский «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (2017-2021 годы)» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 26.09.2018 № 1318), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3.	Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Жуковский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zhukovskiy.ru).

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Жирова В.В.

Руководитель Администрации

городского округа Жуковский							Ю.В. Прохоров

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Жуковский

Московской области от 17.10.2018 № 1453

Муниципальная программа городского округа Жуковский

«Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса (2017-2021 годы)»

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации городского округа Жуковский С.Е. Катушкин

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса

(2017-2021 годы)»

| Цели муниципальной программы | Повышение качества жизни населения городского округа Жуковский путем развития дорожно-транспортного комплекса. |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения городского округа Жуковский». Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт дорог местного значения городского округа Жуковский». Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения». Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта в границах городского округа Жуковский». |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Руководителя Администрации городского округа Жуковский |
| Муниципальный заказчик | Отдел по транспорту, связи и дорожной деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации городского округа Жуковский |

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 86652,0 | 43788,0 | 42864 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Жуковский | 335915,4 | 100699,3 | 52178,1 | 68406,0 | 57316,0 | 57316,0 |
| Внебюджетные источники | 237000,0 | 88500,0 | 88500,0 |  | 30000 | 30000 |
| Всего, в том числе по годам: | 659567,4 | 232987,3 | 183542,1 | 68406,0 | 87316,0 | 87316,0 |

I. Характеристика текущего состояния дорожно-транспортного комплекса

городского округа Жуковский

Дорожно-транспортный комплекс обеспечивает базовые условия жизнедеятельности и развития городского округа. Задачами развития дорожно-транспортного комплекса городского округа Жуковский являются:

- Обеспечение транспортной доступности микрорайонов 5 и 5А.

- Обеспечение бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог местного значения городского округа Жуковский.

- Снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях за счет обеспечения надлежащего состояния автомобильных дорог местного значения и реализации мероприятий системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах.

- Обеспечение доступности и устойчивого функционирования пассажирского транспорта на территории городского округа Жуковский.

В городском округе Жуковский протяженность автомобильных дорог межмуниципального или регионального значения Московской области составляет 42,276 км, местного значения – 28,44 км.

На период 2018-2019 годы запланированы работы по реконструкции автомобильной дороги ул. Туполева, протяженностью 3,210 км. (реализация проектного решения по объекту «Реконструкция автомобильной дороги г.Жуковский, ул. Туполева (км 1,50-км 5,135)»), а также реализация проектного решения по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «г.Жуковский, ул. Наркомвод».

В 2015 году на средства бюджета городского округа Жуковский окончено строительство участка автодороги ул. Баженова – ул. Гудкова протяженностью 0,736 км.

В то же время, в течение ряда лет не решается вопрос строительства транспортно-пешеходного участка автодороги ул. Гризодубовой – ул. Анохина. Строительство указанного транспортно-пешеходного участка позволит решить транспортную проблему для жителей микрорайонов 5 и 5а.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог города и элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по ремонту дорог, тротуаров, автопавильонов, подземных переходов, по промывке и очистке ливневой канализации, по установке дорожных знаков и ограждений, а также по замене элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Протяженность сетей ливневой канализации городского округа Жуковский составляет – 33,374 км. На сетях ливневой канализации расположено 438 дождеприемных решеток и 732 смотровых колодца. В то же время на территории города есть улицы, где ливневая канализация отсутствует, например, улицы Комсомольская, Кооперативная, Нижегородская, Семашко.

Существенной проблемой продолжает оставаться безопасность населения на транспорте. В 2016 году на улицах города совершено 4 дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом (число погибших 4 человека). Показатель смертности в 2016 году составил 3,7 случаев на 100 тыс. населения. Общее количество ДТП в 2016 году – 41, из которых 3 ДТП с участием детей. Получили травмы различной степени тяжести 43 человека (из которых 3 ребенка). За 10 месяцев 2017 года на автодорогах городского округа совершено 32 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 3 человека и получили ранения 35 человек (из которых 3 ребенка). Более 80% ДТП совершается по вине водителей транспортных средств.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

- нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.);

- неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

- недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

Высокие темпы прироста транспортного парка создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Количество автотранспортных средств, зарегистрированных на территории городского округа, на 01.01.2016 г. достигло 43 235 единиц. Основной прирост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств.

Остается высоким уровень дорожно-транспортных происшествий с пешеходами. Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий – отсутствие достаточного количества переходов в разных уровнях с дорогой, дорожных ограждений, а также наружного электроосвещения.

Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств приводит к заторам, ухудшению условий движения, экологической обстановки и, как следствие, к росту аварийности и социальному дискомфорту.

В условиях ограниченных средств на развитие улично-дорожной сети решение вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий возможно только за счет оптимизации внедрения рациональных методов и применения современных технических средств и систем организации движения. Их устройство должно быть в первую очередь связано с местами концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Требуется повышение уровня оснащенности городского округа техническими средствами организации дорожного движения. Эксплуатационное состояние светофоров, дорожных знаков, разметки не везде удовлетворяет современным требованиям.

Постоянное внимание должно уделяться материально-техническому обеспечению учреждений скорой помощи и системе спасения и эвакуации пострадавших с мест дорожно-транспортных происшествий, оказания им своевременной медицинской помощи.

Результаты реализации долгосрочной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Жуковский Московской области в 2007-2013 годах» свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в городском округе.

Выполнена значительная работа по оборудованию наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, установке знаков маршрутного ориентирования. Проведена паспортизация дорог, находящихся в муниципальной собственности. Обеспечено материально-техническое оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в ДТП. Создана система непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах.

Маршрутная сеть пассажирских перевозок на территории городского округа состоит из 14 муниципальных маршрутов и 13 межмуниципальных маршрутов, которые обслуживают 7 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя. На муниципальных маршрутах работает 119 автобусов (из них 18 автобусов ГУП МО «Мострансавто» – перевозит льготные категории пассажиров по регулируемым тарифам). На межмуниципальных маршрутах работает 153 автобуса (из них 71 автобус ГУП МО «Мострансавто»). Налажено прямое автобусное сообщение с тремя станциями Московского метрополитена (м. Выхино; м. Кузьминки, м Котельники), семью станциями Московско-Рязанской железной дороги (Раменское, Фабричная, платф. Отдых, Ильинская, Удельная, Быково, Люберцы), городами Москва, Люберцы, Раменское. Основной перевозчик на территории городского округа это ГУП МО «Мострансавто» (МАП №1 ПБ АК-1376). Ежедневно автобусы ГУП МО «Мострансавто» перевозят более 20 тыс. пассажиров, из которых около 14 тыс. пассажиров составляют льготные категории (по социальным картам), по 6 муниципальным и 8 межмуниципальным маршрутам.

На 01.01.2017 года закончена планомерная замена подвижного состава на более комфортабельный и экологичный. В то же время часть автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах, имеют срок эксплуатации более 10 лет. Несмотря на рост тарифов на пассажирские перевозки за последние годы, финансовое положение ГУП МО «Мострансавто», обеспечивающего перевозку пассажиров по регулируемым тарифам, остается сложным. Это объясняется главным образом ростом цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и запчасти, необходимые для эксплуатации транспорта. Следствием трудного финансового положения предприятия являются большой износ транспортных средств, вызванный низкими темпами обновления пассажирского парка, что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание.

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения городского округа Жуковский путем развития дорожно-транспортного комплекса.

II. Перечень подпрограмм

и основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения городского округа Жуковский» (Приложение № 3 к муниципальной программе).

Основное мероприятие 1.1. Разработка, согласование, утверждение проекта планировки и межевания территории под размещение линейного объекта "Строительство участка транспортно-пешеходных улиц Гризодубовой и Анохина".

Основное мероприятие 1.2. Разработка проектной документации на объект «Строительство участка транспортно-пешеходных улиц Гризодубовой и Анохина».

Основное мероприятие 1.3. Строительство участка транспортно-пешеходных улиц Гризодубовой и Анохина.

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт дорог местного значения городского округа Жуковский» (Приложение № 4 к муниципальной программе).

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Жуковский "Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения" в части организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений в их составе.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение приема сточных вод в ливневую систему водоотведения с городских территорий.

Основное мероприятие 2.3. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замена и установка остановочных павильонов.

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» (Приложение № 5 к муниципальной программе).

Основное мероприятие 3.1. Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на улицах и автодорогах городского округа.

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение безопасности дорожного движения при проведении массовых мероприятий.

Основное мероприятие 3.3. Строительство парковок общего пользования.

Основное мероприятие 3.4. Реализация мероприятий системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах.

Основное мероприятие 3.5. Подключение светофорных объектов.

Основное мероприятие 3.6. Внесение изменений в Проекты (схемы) организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Жуковский.

Подпрограмма 4 «Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта в границах городского округа Жуковский» (Приложение № 6 к муниципальной программе).

Основное мероприятие 4.1. Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа Жуковский и иных перевозок социального значения

Основное мероприятие 4.2. Создание транспортно-пересадочного узла "Отдых".

III. Приоритетный проект,

реализуемый в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы реализуется приоритетный проект - «Обеспечение транспортной доступности микрорайонов 5 и 5А городского округа Жуковский».

В соответствии с приоритетным проектом будут проведены следующие работы:

- Формирование земельного участка под автомобильную дорогу по ул. Гризодубовой и постановка его на кадастровый учет;

- Разработка, согласование, утверждение проекта планировки и межевания территории под размещение линейного объекта: «Строительство участка транспортно-пешеходных улиц Гризодубовой и Анохина»;

- Формирование земельного участка под автомобильную дорогу по ул. Анохина и постановка его на кадастровый учет;

- Разработка проектной документации на объект «Строительство участка транспортно-пешеходных улиц Гризодубовой и Анохина». Получение положительного заключения ГАУ МО «Мособлэкспертизы»;

- Строительство участка транспортно-пешеходных улиц Гризодубовой и Анохина.

Цель приоритетного проекта: Повышение качества жизни населения городского округа Жуковский путем развития дорожно-транспортного комплекса.

Результаты проекта: Обеспечение подъезда к жилым домам микрорайонов 5 и 5А.

IV. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит:

1. Обеспечить транспортную доступность микрорайонов 5 и 5А за счет строительства участка транспортно-пешеходных улиц Гризодубовой и Анохина.

2. Обеспечить бесперебойное функционирование сети автомобильных дорог местного значения городского округа Жуковский.

3. Снизить смертность в дорожно-транспортных происшествиях.

4. Увеличить количество парковочных мест на парковках общего пользования и на перехватывающих парковках.

5. Обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, проходящим в границах городского округа Жуковский, и иные перевозки социального значения.

V. Методика расчета значений показателей

реализации муниципальной программы.

Целевые показатели подпрограммы 1:

- Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области.

Значения целевых показателей рассчитываются на основании данных муниципальных контрактов, заключенных на строительство участка транспортно-пешеходных улиц Гризодубовой и Анохина.

Целевые показатели подпрограммы 2:

- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований. Значение целевого показателя рассчитывается на основании отчетных данных УЖКХ и транспорта Администрации, по итогам года.

- Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Значение целевого показателя рассчитывается на основании отчетных данных УЖКХ и транспорта Администрации, по итогам года.

- У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность.

Показатель рассчитывается по формуле:

О бд=П оформ/П выяв х100%, где

О бд – доля протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности бесхозяйных дорог на территории муниципального образования, %.

П оформ – протяженность оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог, км (по данным органов местного самоуправления муниципальных образований из СКПДИ);

П выяв – общая протяженность бесхозяйных дорог, выявленных на территории муниципального образования, км (по данным органов местного самоуправления муниципальных образований из СКПДИ).

Целевые показатели подпрограммы 3:

- Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. чел. жителей. Значение показателя заполняется по данным, предоставленным Министерством здравоохранения Московской области.

- Создание парковочных машиномест.

Значение показателя рассчитывается на основании данных, предоставленных Управлением градостроительной деятельностью Администрации.

- ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах. Показатель рассчитывается по формуле:

Dп = ( Nф+Nр+Nм+Nч/ Ч нас) х 100000, где

Dп – случаев смертей от ДТП на 100 тыс. населения (всего на дорогах федерального, регионального или межмуниципального местного значения и частных автомобильных дорогах;

Nф – количество погибших в ДТП на дорогах федерального значения (чел.);

N р – количество погибших в ДТП на дорогах регионального или межмуниципального значения (чел.);

N м – количество погибших в ДТП происшествиях на дорогах местного значения (чел.);

Nч – количество погибших в ДТП на частных дорогах (чел.);

Источник информации: данные органов местного самоуправления Московской области по информации Управления ГИБДД ГУ МВД по Московской области. Среднегодовая численность населения городского округа – данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Московской области.

Целевые показатели подпрограммы 4:

- Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, %. Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества поездок, оплачивающих пассажирами свой проезд единой транспортной картой Московской области на муниципальных маршрутах, к общему количеству оплаченных пассажирами поездок на муниципальных маршрутах, умноженное на 100 %. Расчет производится на основании данных, предоставляемых перевозчиками, работающими на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

- Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК – 5 лет, СК, БК – 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах. Показатель рассчитывается по формуле:

Д с= ((К мк5+К сбк7)/ (Кмк + К сбк)) х 100%, где

Д с – доля транспортных средств, соответствующих стандарту, в%.

К мк – количество автобусов малого класса всех перевозчиков в муниципальном образовании;

К мк5 – количество автобусов малого класса всех перевозчиков в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 5 лет включительно;

К сбк – общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном образовании;

Источник информации: данные органов местного самоуправления Московской области о транспортных средствах из РНИС МО.

- Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС. Показатель рассчитывается по формуле:

Р г= (ТС кпп+ТС кдт+ТС кша+ ТСккт+ТС км/ ТС пп+ТСдт+ТСша+ТСкт+ТСм) х 100%,

Где Рг – показатель степени внедрения и эффективности использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС;

ТС кпп – количество транспортных средств, используемых для перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля выполнения условий контрактов и свидетельств;

ТС кдт – количество дорожной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТС кша – количество школьных автобусов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТС ккт – количество коммунальной уборочной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТС км – количество мусоровозов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТС пп – общее количество транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок в муниципальном образовании согласно утвержденному реестру регулярных перевозок;

ТС дт – общее количество транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной техники);

ТС ша – общее количество транспортных средств школьных автобусов;

ТС кт – общее количество транспортных средств коммунальной уборочной техники;

ТС м – общее количество транспортных средств мусоровозов.

Источник информации: данные органов местного самоуправления Московской области, данные

ТС кпп, ТС пп – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

ТС кдт, ТС дт – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

ТС кша, ТС ша – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство образования Московской области;

ТС ккт, ТС кт – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

ТС км, ТС м – формирование ведомственного значения осуществляет Министерство экологии и природопользования Московской области.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приводятся в Приложении № 2 к муниципальной программе.

# Приложение № 1

# к муниципальной программе

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (2017-2021годы)»

| Мероприятия по реализации муниципальной программы/ подпрограммы | Срок исполнения | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие сети автомобильных дорог местного значения городского округа Жуковский" |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по транспорту, связи и дорожной деятельности УЖКХ и транспорта Администрации городского округа Жуковский |  |
| Основное мероприятие 1.1.Разработка, согласование, утверждение проекта планировки и межевания территории под размещение линейного объекта "Строительство участка транспортно-пешеходных улиц Гризодубовой и Анохина" | 2017-2021гг | Итого | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 |  | Управление градостроительной деятельностью, Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.Разработка проектной документации на объект «Строительство участка транспортно-пешеходных улиц Гризодубовой и Анохина» | 2017-2021гг | Итого | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 |  | Управление градостроительной деятельностью, Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 7500 |  |  | 7500 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство участка транспортно-пешеходных улиц Гризодубовой и Анохина | 2017-2021гг | Итого | 60000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  | Управление градостроительной деятельностью, Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 60000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1: |  | Итого | 72000 | 0 | 4500 | 7500 | 30000 | 30000 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 12000 | 0 | 4500 | 7500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 60000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 "Содержание и ремонт дорог местного значения городского округа Жуковский" |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по транспорту, связи и дорожной деятельности УЖКХ и транспорта Администрации городского округа Жуковский |  |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Жуковский "Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения" в части организации капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений в их составе | 2017-2021гг | Итого | 189564,1 | 31459,1 | 31772 | 42111 | 42111 | 42111 |  | Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Жуковский "Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 189564,1 | 31459,1 | 31772 | 42111 | 42111 | 42111 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение приема сточных вод в ливневую систему водоотведения с городских территорий | 2017-2021гг | Итого | 30000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  | МП "Инжтехсервис" |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 30000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе замена и установка остановочных павильонов | 2017-2021гг | Итого | 114711,1 | 37413 | 51298,1 | 10000 | 8000 | 8000 |  | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 71049 | 28185 | 42864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 43662,1 | 9228 | 8434,1 | 10000 | 8000 | 8000 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие2.3.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021гг | Итого | 106743,1 | 37413 | 43330,1 | 10000 | 8000 | 8000 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 63479 | 28185 | 35294 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 43264,1 | 9228 | 8036,1 | 10000 | 8000 | 8000 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2. Замена и установка остановочных павильонов | 2017-2021гг | Итого | 7968 | 0 | 7968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7570 | 0 | 7570 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 398 | 0 | 398 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2017 г. | Итого | 58392,5 | 58392,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 15603 | 15603 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 42789,5 | 42789,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2: |  | Итого | 392667,7 | 133264,6 | 89070,1 | 58111 | 56111 | 56111 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО | 86652 | 43788 | 42864 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 306015,7 | 89476,6 | 46206,1 | 58111 | 56111 | 56111 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по транспорту, связи и дорожной деятельности УЖКХ и транспорта Администрации городского округа Жуковский |  |
| Основное мероприятие 3.1 Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на улицах и автодорогах городского округа | 2017-2021гг | Итого | 320 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 320 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Обеспечение безопасности дорожного движения при проведении массовых мероприятий | 2017-2021гг | Итого | 429 | 69 | 0 | 120 | 120 | 120 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 429 | 69 | 0 | 120 | 120 | 120 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1 Изготовление бланков пропусков для проезда автотранспорта при введении ограничений движения в период проведения массовых мероприятий | 2017-2021гг | Итого | 279 | 69 | 0 | 70 | 70 | 70 |  | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 279 | 69 | 0 | 70 | 70 | 70 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.2 Организация дежурства машин-эвакуаторов | 2017-2021гг | Итого | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |  | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 Строительство парковок общего пользования | 2017-2021гг | Итого | 177000 | 88500 | 88500 | 0 | 0 | 0 |  | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 177000 | 88500 | 88500 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 Реализация мероприятий системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах | 2017-2021гг | Итого | 520,8 | 260,8 | 50 | 70 | 70 | 70 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 520,8 | 260,8 | 50 | 70 | 70 | 70 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.1 Городской конкурс ЮИД "Безопасное колесо" | 2017-2021гг | Итого | 143,2 | 78,9 | 4,3 | 20 | 20 | 20 |  | Управление образования Администрации городского округа Жуковский |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 143,2 | 78,9 | 4,3 | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.2 Городской конкурс Агитбригад ЮИД | 2017-2021гг | Итого | 90,6 | 40,3 | 20,3 | 10 | 10 | 10 |  | Управление образования Администрации городского округа Жуковский |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 90,6 | 40,3 | 20,3 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.3 Участие в областном конкурсе Агитбригад | 2017-2021гг | Итого | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | Управление образования Администрации городского округа Жуковский |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.4 Городская конференция "Безопасность дорожного движения" обучающихся общеобразовательных учреждений" | 2017-2021гг | Итого | 119,6 | 64,2 | 25,4 | 10 | 10 | 10 |  | Управление образования Администрации городского округа Жуковский |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 119,6 | 64,2 | 25,4 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4.5 Городской конкурс "Лучшая организация работы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | 2017-2021гг | Итого | 137,4 | 77,4 | 0 | 20 | 20 | 20 |  | Управление образования Администрации городского округа Жуковский |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 137,4 | 77,4 | 0 | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 Подключение светофорных объектов | 2017-2021 | Итого | 1623,7 | 123,7 |  | 1500 | 0 | 0 |  | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 1623,7 | 123,7 |  | 1500 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 Внесение изменений в Проекты (схемы) организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Жуковский | 2017-2021 | Итого | 210 | 30 | 90 | 90 | 0 | 0 |  | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 210 | 30 | 90 | 90 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.7 Поставка автопавильонов | 2017 | Итого | 150 | 150 |  |  |  |  |  | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе 3: |  | Итого | 180253,5 | 89193,5 | 88705 | 1845 | 255 | 255 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 3253,5 | 693,5 | 205 | 1845 | 255 | 255 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 177000 | 88500 | 88500 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ПРОГРАММА 4 " Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта в границах городского округа Жуковский" |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по транспорту, связи и дорожной деятельности УЖКХ и транспорта Администрации городского округа Жуковский |  |
| Основное мероприятие 4.1 Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа Жуковский и иных перевозок социального значения | 2017-2021гг | Итого | 14646,2 | 10529,2 | 1267 | 950 | 950 | 950 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 14646,2 | 10529,2 | 1267 | 950 | 950 | 950 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1 Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа Жуковский | 2017-2021гг | Итого | 11729,2 | 9879,2 | 500 | 450 | 450 | 450 |  | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 11729,2 | 9879,2 | 500 | 450 | 450 | 450 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.2 Перевозка ветеранов на праздничные мероприятия | 2017-2021гг | Итого | 1066,6 | 200 | 200 | 222,2 | 222,2 | 222,2 |  | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 1066,6 | 200 | 200 | 222,2 | 222,2 | 222,2 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.3 Оказание транспортных услуг по перевозке населения в день массового посещения кладбищ | 2017-2021гг | Итого | 586,6 | 110 | 110 | 122,2 | 122,2 | 122,2 |  | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 586,6 | 110 | 110 | 122,2 | 122,2 | 122,2 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.4 Организация перевозок призывников для постановки на воинских учет и для участия в мероприятиях Дня Призывника | 2017-2021гг | Итого | 746,8 | 140 | 140 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |  | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 746,8 | 140 | 140 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.5. Иные перевозки социального значения | 2017-2021гг | Итого | 517 | 200 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 517 | 200 | 317 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 Создание транспортно-пересадочного узла "Отдых" | 2017-2021гг | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Финансирование и выполнение мероприятия предусмотрено в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в размере 1000000 тыс. руб. за счет средств инвесторов. |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4: |  | Итого | 14646,2 | 10529,2 | 1267 | 950 | 950 | 950 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 14646,2 | 10529,2 | 1267 | 950 | 950 | 950 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: |  | Итого | 659567,4 | 232987,3 | 183542,1 | 68406 | 87316 | 87316 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 86652 | 43788 | 42864 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 335915,4 | 100699,3 | 52178,1 | 68406 | 57316 | 57316 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 237000 | 88500 | 88500 | 0 | 30000 | 30000 |  |  |

# Приложение № 2

# к муниципальной программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (2017-2021годы)"

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Ед. изм. | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие сети автомобильных дорог местного значения городского округа Жуковский" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 "Содержание и ремонт дорог местного значения городского округа Жуковский" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | км | 2,2 | 2,2 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| 3. | Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.кв.м | 22,8 | 22,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 4. | У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. чел. жителей | 5,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 6. | Создание парковочных машиномест | маш/мест | 45540 | 45540 | 46158 | 46590 | 46998 | 47418 |
| 7. | ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах | на 100 тыс. населения | 6,53 | 4,8 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
| ПРОГРАММА 4 " Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта в границах городского округа Жуковский" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | 60 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 9. | Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 3 к

муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 1

| «Развитие сети автомобильных дорог местного значения городского округа Жуковский» муниципальной программы городского округа Жуковский «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (2017–2021 годы)» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Отдел по транспорту, связи и дорожной деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | ИТОГО |
| Всего, в том числе | 0 | 4500 | 7500 | 30000 | 30000 | 72000 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.о. Жуковский | 0 | 4500 | 7500 | 0 | 0 | 12000 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 60000 |

Приложение № 4 к

муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 2

«Содержание и ремонт дорог местного значения городского округа Жуковский»

муниципальной программы городского округа Жуковский

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (2017 – 2021 годы)»

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Отдел по транспорту, связи и дорожной деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | ИТОГО |
| Всего, в том числе | 133264,6 | 89070,1 | 58111 | 56111 | 56111 | 392667,7 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 43788 | 42864 | 0 | 0 | 0 | 86652 |
| Средства бюджета г.о. Жуковский | 89476,6 | 46206,1 | 58111 | 56111 | 56111 | 306015,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5 к

муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 3

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

муниципальной программы городского округа Жуковский

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (2017 – 2021 годы)»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по транспорту, связи и дорожной деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | ИТОГО |
| Всего, в том числе | 89193,5 | 88705 | 1845 | 255 | 255 | 180253,5 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета г.о. Жуковский | 693,5 | 205 | 1845 | 255 | 255 | 3253,5 |
| Внебюджетные источники | 88500 | 88500 | 0 | 0 | 0 | 177000 |

Приложение № 6 к

муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 4

«Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта

в границах городского округа Жуковский»

муниципальной программы городского округа Жуковский

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса (2017 – 2021 годы)»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по транспорту, связи и дорожной деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | ИТОГО |
| Всего, в том числе | 10529,2 | 1267 | 950 | 950 | 950 | 14646,2 |
| Средства Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета г.о. Жуковский | 10529,2 | 1267 | 950 | 950 | 950 | 14646,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |