РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «05»   06   2018 г.									№ 696

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды (2018-2022 годы)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Жуковский от 20.08.2013 №1352 «О разработке муниципальных программ» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 07.11.2017 №1783), постановлением Администрации городского округа Жуковский от 14.09.2017 №1317 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Жуковский на 2017-2021 годы» (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 20.11.2017 №1841),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды (2018-2022 годы)» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Жуковский от 01.12.2017 №1941 (в редакции постановления Администрации городского округа Жуковский от 14.02.2018 №156, от 26.03.2018 №305) следующие изменения:

1.1. Позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий | 1274276,75 | 603940,75 | 167584,00 | 167584,00 | 167584,00 | 167584,00 |
| Средства Федерального бюджета | 151100,53 | 151100,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 182346,36 | 174958,36 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 |
| Средства бюджета г.о. Жуковский | 902583,86 | 239635,86 | 165737,00 | 165737,00 | 165737,00 | 165737,00 |
| Внебюджетные источники | 38246,00 | 38246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды (2018-2022 годы)» изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

1.3. Позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» Приложения №3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий | 647841,50 | 407841,50 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| Средства Федерального бюджета | 151100,53 | 151100,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 128715,27 | 128715,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Жуковский | 368025,70 | 128025,70 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

1.4. Позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа Жуковский» Приложения №4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий | 429491,10 | 102355,10 | 81784,00 | 81784,00 | 81784,00 | 81784,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 25291,09 | 17903,09 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 |
| Средства бюджета г.о. Жуковский | 404200,01 | 84452,01 | 79937,00 | 79937,00 | 79937,00 | 79937,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

1.5. Позицию «Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Жуковский» Приложения №5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий | 196944,15 | 93744,15 | 25800,00 | 25800,00 | 25800,00 | 25800,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 28340,00 | 28340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Жуковский | 130358,15 | 27158,15 | 25800,00 | 25800,00 | 25800,00 | 25800,00 |
| Внебюджетные источники | 38246,00 | 38246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Жуковский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zhukovskiy.ru)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Жирова В.В.

Руководитель Администрации

городского округа Жуковский							       Ю.В. Прохоров

Приложение к постановлению Администрации

городского округа Жуковский от 05.06.2018 № 696

«Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Формирование современной комфортной городской среды (2018-2022 годы)"

| Мероприятия по реализации муниципальной программы/ подпрограммы | Срок исполнения | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий». | 2018-2022 годы | Итого | 44001,22 | 44001,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 19459,98 | 19459,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 16577,02 | 16577,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 7964,22 | 7964,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. "Обустройство набережной по ул. Федотова (2-я очередь)" | 2018-2022 годы | Итого | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 8845,20 | 8845,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 7534,80 | 7534,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 3620,00 | 3620,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. "Благоустройство сквера по ул. Фрунзе (2-я очередь)" | 2018-2022 годы | Итого | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 5307,12 | 5307,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 4520,88 | 4520,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 2172,00 | 2172,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. "Благоустройство прилегающей территории ко Дворцу культуры по ул. Фрунзе" | 2018-2022 годы | Итого | 12001,22 | 12001,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 5307,66 | 5307,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 4521,34 | 4521,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 2172,22 | 2172,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Комплексное благоустройство дворовых территорий» | 2018-2022 годы | Итого | 603240,28 | 363240,28 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 131640,55 | 131640,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 112138,25 | 112138,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 359461,48 | 119461,48 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. "Благоустройство дворовых территорий": ул. Баженова, д.5 к.1, д.5, к.2; ул. Гагарина, д. 15, д. 17/1, ул. Мясищева, д.4а; ул. Гагарина, д.46, д.50, д.52; ул. Гагарина, д.47, д.49; ул. Гагарина, д.54; ул. Гризодубовой, д. 16, д. 18; ул. Гагарина, д.22, д.26, д.28, д.30; ул. Гризодубовой, д.4, д.6, д.8; ул. Комсомольская, д.1, д. З, ул. Гарнаева, д. З; ул. Комсомольская, д.5, д. 7; ул. Строительная, д.4, д.8; ул. Семашко, д.8/1, д.8/2, д. 10, ул. Дзержинского, д.5; ул. Серова, д. 14, д. 14а, д. 16; ул. Чапаева, д. 12, д.12а, д.14, д.14а, ул. Клубная, д.5., д.7; ул. Чкалова, д.6, д.8, д. 10, д.10а. | 2018-2022 годы | Итого | 188745,75 | 28745,75 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 188745,75 | 28745,75 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. "Ремонт дворовых территорий": ул. Баженова, д.5 к.1, д.5 к.2; ул. Гагарина, д. 15, д. 17/1, ул. Мясищева, д.4а; ул. Гагарина, д.46, д.50, д.52; ул. Гагарина, д.47, д.49; ул. Гагарина, д.54; ул. Гризодубовой, д. 16, д. 18; ул. Гагарина, д.22, д.26, д.28, д.30; ул. Гризодубовой, д.4, д.6, д.8; ул. Комсомольская, д.1, д. З, ул. Гарнаева, д. З; ул. Комсомольская, д.5, д.7; ул. Строительная, д.4, д.8; ул. Семашко, д.8/1, д.8/2, д.10, ул. Дзержинского, д.5; ул. Серова, д.14, д.14а, д. 16; ул. Чапаева, д. 12, д. 12а, д.14, д. 14а, ул. Клубная, д.5., д.7; ул. Чкалова, д.6, д.8, д.10, д. 10а. | 2018-2022 годы | Итого | 142255,65 | 62255,65 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 11240,53 | 11240,53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9575,27 | 9575,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 121439,85 | 41439,85 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3. "Благоустройство дворовых территорий: ул. Наб. Циолковского, д. 22 ул. Молодежная, 11; ул. Ломоносова, 16, 18/11; ул. Маяковского,4,6,8; ул. Маяковского, 10,12, 14; ул. Маяковского, 1, 3, 5; ул. Маяковского, 9; ул. Маяковского, 16, 18,20; ул. Маяковского, 22, 24,26; ул. Маяковского, 13; ул. Федотова, 9,15." | 2018-2022 годы | Итого | 272238,88 | 272238,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 120400,02 | 120400,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 102562,98 | 102562,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 49275,88 | 49275,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Мониторинг состояния общественных территорий в сфере благоустройства в целях обеспечения условий безопасного и комфортного проживания граждан» | 2018-2022 годы | Итого | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1: |  | Итого | 647841,50 | 407841,50 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 151100,53 | 151100,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 128715,27 | 128715,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 368025,70 | 128025,70 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа Жуковский" |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Освещение улиц, эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения». | 2018-2022 годы | Итого | 161591,96 | 33591,96 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 161591,96 | 33591,96 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. «Освещение улиц.». | 2018-2022 годы | Итого | 110000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | ПАО "Мосэнергосбыт" |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 110000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2. «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения" в части организации освещения улиц» | 2018-2022 годы | Итого | 50000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения" |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 50000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.3. «Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения» | 2018-2022 годы | Итого | 1591,96 | 1591,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 1591,96 | 1591,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных». | 2018-2022 годы | Итого | 9235,00 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 9235,00 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения" в части организации благоустройства и озеленения городских территорий» | 2018-2022 годы | Итого | 234685,00 | 46937,00 | 46937,00 | 46937,00 | 46937,00 | 46937,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения" |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 234685,00 | 46937,00 | 46937,00 | 46937,00 | 46937,00 | 46937,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1. «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения" в части организации благоустройства городских территорий» | 2018-2022 годы | Итого | 118760,00 | 23752,00 | 23752,00 | 23752,00 | 23752,00 | 23752,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения" |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 118760,00 | 23752,00 | 23752,00 | 23752,00 | 23752,00 | 23752,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.2. «Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения" в части организации озеленения городских территорий» | 2018-2022 годы | Итого | 115925,00 | 23185,00 | 23185,00 | 23185,00 | 23185,00 | 23185,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения" |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 115925,00 | 23185,00 | 23185,00 | 23185,00 | 23185,00 | 23185,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. «Содержание и развитие территорий общего пользования» | 2018-2022 годы | Итого | 4447,29 | 447,29 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 4202,29 | 202,29 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 2.4.1. "Разработка проекта обустройства набережной по ул. Федотова (2-й этап) и благоустройства сквера по ул. Фрунзе (2-й этап) | 2018-2022 годы | Итого | 189,01 | 189,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 189,01 | 189,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.2. "Закупка урн" | 2018-2022 годы | Итого | 73,37 | 73,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 60,09 | 60,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 13,28 | 13,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.3. " Проведение инженерно-геодезических и дендрологических изысканий общественных территорий" | 2018-2022 годы | Итого | 184,91 | 184,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 184,91 | 184,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. «Приобретение техники для нужд благоустройства территорий» | 2018-2022 годы | Итого | 19531,85 | 19531,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 15996,00 | 15996,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 3535,85 | 3535,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2: |  | Итого | 429491,10 | 102355,10 | 81784,00 | 81784,00 | 81784,00 | 81784,00 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 25291,09 | 17903,09 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 404200,01 | 84452,01 | 79937,00 | 79937,00 | 79937,00 | 79937,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Жуковский" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Жуковский» | 2018-2022 годы | Итого | 111200,00 | 20000,00 | 22800,00 | 22800,00 | 22800,00 | 22800,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 111200,00 | 20000,00 | 22800,00 | 22800,00 | 22800,00 | 22800,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. "Субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | 2018-2022 годы | Итого | 11200,00 | 0,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 11200,00 |  | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2. "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности" | 2018-2022 годы | Итого | 100000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 100000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда» | 2018-2022 годы | Итого | 14000,00 | 2000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Подрядная организация |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 14000,00 | 2000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | 2018-2022 годы | Итого | 71744,15 | 71744,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства УЖКХ и транспорта | Управляющие организации |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 28340,00 | 28340,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 5158,15 | 5158,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 38246,00 | 38246,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 3 |  | Итого | 196944,15 | 93744,15 | 25800,00 | 25800,00 | 25800,00 | 25800,00 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 28340,00 | 28340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 130358,15 | 27158,15 | 25800,00 | 25800,00 | 25800,00 | 25800,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 38246,00 | 38246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе: |  | Итого | 1274276,75 | 603940,75 | 167584,00 | 167584,00 | 167584,00 | 167584,00 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 151100,53 | 151100,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 182346,36 | 174958,36 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 | 1847,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 902583,86 | 239635,86 | 165737,00 | 165737,00 | 165737,00 | 165737,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 38246,00 | 38246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

».