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г. Жуковский                                                                                                                01.12.2022
Отдел муниципального финансового контроля Администрации городского округа Жуковский, в соответствии с постановлением Администрации городского округа Жуковский «О проведении плановых выездных проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2022 год» от 23.12.2021 № 2034 и на основании Плана контрольных мероприятий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с частями 8 и 9 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на  2022 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Жуковский от 22.12.2021  № 2011 проведена плановая проверка.
Цель проверки: выявление нарушений законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов заказчиком.
Срок осуществления проверки: с 01.11.2022 г. по 29.11.2022 г.
Проверяемый период: с 01.01.2021 г. по 29.11.2022 г.
            Предмет проверки: Соблюдение законодательства в сфере закупок при заключении и исполнении муниципального контракта от 27.09.2021 № 67 на выполнение работ по монтажу цифровой системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом на объекте заказчика, построение внешнего КПП. Реестровый номер контракта 3501302996921000016 (далее – Контракт), а именно:
- определение и обоснование начальной (максимальной) цены Контракта;
 -соблюдение требований к исполнению, изменению Контракта, а также соблюдение условий Контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара условиям Контракта;
- соответствие поставленного товара целям осуществления закупки. 
В ходе проверки установлено следующее:
1. Выполнение работ по монтажу цифровой системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступа на объекте заказчика, построение внешнего КПП осуществлено на основании:
1.1. Плана - графика закупок товаров, работ, услуг на 
2021 финансовый    год и   на   плановый   период   2022   и 2023 годов    
№ 20210348005209001; Уникальный номер позиции плана-графика 202103483005209001000026,
 ИКЗ 213501302996950400100100320004321244, объем финансового обеспечения 2 818 000,00 руб., размещено 14.01.2021.
1.2. Приказ директора МБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 от 05.08.2021 № 34/1к «Об осуществлении закупки путем проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по монтажу цифровой системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом на объекте заказчика, построение внешнего КПП».  
2. При формировании НМЦК был применён проектно-сметный метод;
НМЦК составила 2 818 000,00 руб.
3.  Контракт     от 27.09.2021 № 67 на выполнение работ по монтажу цифровой системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом на объекте заказчика, построение внешнего КПП заключен   с    ООО «СЭЙФЕР»    (далее – Подрядчик)      на      сумму 2 367 120,00 руб.
4. Контракт от 27.09.2021 № 67   зарегистрирован в реестре контрактов в ЕИС 28.09.2021. Реестровый № 3501302996921000016.
5. Дополнительное соглашение от 29.09.2021 № 1 к контракту № 67 от 27.09.2021 «Выполнение работ по монтажу цифровой системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом на объекте заказчика, построение внешнего КПП» об увеличении объёма работ на 10%. Цена Контракта увеличена на 10 % пропорционально дополнительному объёму работ и составила 236 712,00 руб.
Стоимость Контракта с учетом увеличения – 2 603 832,00 руб.
6. Дополнительное соглашение от 02.11.2021 № 2 к контракту № 67 от 27.09.2021 «Выполнение работ по монтажу цифровой системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом на объекте заказчика, построение внешнего КПП» о поставке товара, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками, указанными в Контракте.
7. Работы по монтажу цифровой системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом на объекте заказчика, построение внешнего КПП выполнены в полном объёме на сумму 2 603 812,00 руб., что подтверждено Актом о приемке выполненных работ № 1 дата составления 16.11.2021 (далее - Акт). Подписанный Акт Поставщик передал Заказчику 06.12.2021. 
[bookmark: _GoBack]8. Заказчик оплатил выполненные работы по монтажу цифровой системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом на объекте заказчика, построение внешнего КПП 28.12.2021 платежным поручением   № 14728 от 24.12.2021 на сумму 2 603 812,00 руб.
9. Установка цифровой системы видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом на объекте Заказчика, построение внешнего КПП соответствует целям закупки, а именно: обеспечение безопасности в образовательном учреждении.
