## Приложение №4

## к постановлению Администрации

## городского округа Жуковский

## от 10.10.2025 1527

«7.1.  Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.01. Ремонт дворовых территорий

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ- ность/ прирост мощ- ности объекта строи- тель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предель-ная стои-мость объекта капиталь-ного строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | г. Жуковский, ул. Осипенко, д.2/4, 4а, 6 |  | Работы по ремонту дворовой территории | 01.05.2025-16.10.2025 | 17.10. 2025 | 11174,56 | 0,00 | Итого | 13809,67 | 13809,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета г.о. Жуковский | 13809,67 | 13809,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | г. Жуковский, ул. Чкалова, д.3, 5, 7 |  | Работы по ремонту дворовой территории | 01.05.2025-16.10.2025 | 17.10. 2025 | 12977,26 | 0,00 | Итого | 12977,26 | 12977,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета г.о. Жуковский | 12977,26 | 12977,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Жуковский, , ул. Чкалова, д.9, 11, 13 |  | Работы по ремонту дворовой территории | 01.05.2025-16.10.2025 | 17.10. 2025 | 8750,20 | 0,00 | Итого | 8750,20 | 8750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета г.о. Жуковский | 8750,20 | 8750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | г. Жуковский, ул. Комсомольская, д.3 |  | Работы по ремонту дворовой территории | 01.05.2025-16.10.2025 | 17.10. 2025 | 3940,23 | 0,00 | Итого | 3940,23 | 3940,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета г.о. Жуковский | 3940,23 | 3940,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | г. Жуковский, ул. Комсомольская, д.2, 4, 6, ул. Чкалова, д.7 к.2 |  | Работы по ремонту дворовой территории | 01.05.2025-16.10.2025 | 17.10. 2025 | 27119,56 | 0,00 | Итого | 27119,56 | 27119,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета г.о. Жуковский | 27119,56 | 27119,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | г. Жуковский, ул. Калугина д.3,5,7,9, 9 к.2, ул.Комсомольская д.10, ул.Чкалова, д.9 к.1 |  | Работы по ремонту дворовой территории | 01.05.2025-16.10.2025 | 17.10. 2025 | 21139,61 | 0,00 | Итого | 24324,84 | 24324,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета г.о. Жуковский | 24324,84 | 24324,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

_________________