Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Жуковский

от 14.11.2025 №1728

Муниципальная программа городского округа Жуковский

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Муниципальный заказчик:

Управление градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Жуковский - Седунов С.А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Жуковский объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности. 2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. 3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Управление градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Обеспечение населения городского округа Жуковский объектами образования, путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 1563106,15200 | 595739,38000 | 967366,77200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства федерального бюджета | 296835,09000 | 43443,60000 | 253391,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 471519,37108 | 158985,86280 | 312533,50828 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 2331460,61308 | 798168,84280 | 1533291,77028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция, капитальный ремонт социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в городском округе Жуковский жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, 
что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательными учреждениями населения растущих городов и сельских жителей.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования в Московской области является одной из наиболее крупных в Российской Федерации и включает в себя:

- 1512 общеобразовательных организаций (1382 - муниципальные, 13 - государственные, 117 - частные);

- 2 058 дошкольных образовательных организаций (1932 - муниципальные, 106 - частные, 20 государственные);

- 49 колледжей и техникумов;

- 6 ВУЗов;

- 222 организации дополнительного образования.

Формулировка основных проблем:

- доступность общего образования детей.

Тенденции демографического развития Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечение местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века). В эксплуатации находятся более 300 зданий школ с износом более 70%.

Одним из приоритетов деятельности Правительства Московской области является повышение роли научных исследований и разработок в экономическом развитии региона и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста. Коммерциализация научных и научно-технических результатов в хозяйственной деятельности становится одним из основных источников повышения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста, а также обеспечивает приток инвестиций на территорию Подмосковья.

Научная и инновационная составляющие научно-производственного комплекса Московской области - уникальные по своему составу и направлениям научно-технической деятельности.

В содержании муниципальной программы городского округа Жуковский «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» (далее – Муниципальная программа) предусмотрены мероприятия, реализуемые  в рамках Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях  по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах  по реализации государственной политики в области образования и науки», отвечающие задачам и планам государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области  от 15.10.2019 № 734/36.

Система образования городского округа Жуковский представляет собой гибкую, многофункциональную сеть организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивая высокое качество образовательных результатов.

Современная система образования городского округа Жуковский представлена сетью организаций различных правовых форм собственности, реализующих основную общеобразовательную программу образования:

1) автономная некоммерческая образовательная организация дошкольного образования «Центр развития ребенка «Совенок».

2) 12 муниципальных общеобразовательных организаций, из них:

1 гимназия;

1 лицей;

6 средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов;

1 средняя общеобразовательная школа с русским этнокультурным компонентом;

2 средних общеобразовательных школ;

1 общеобразовательная школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы.

3) Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Свободная школа».

4) Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования: МБУ ДО ЦЭВ, МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО ЖДШИ №1, МБУ ДО ЖДШИ №2, МБУДО ДХШ «Полет», МБУ ДПО УМЦ.

Кроме того, на территории городского округа Жуковский функционирует Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Частная школа «Древо познаний».

Определяющая роль в достижении цели Муниципальной программы отведена модернизации и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности Подмосковья являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом технико-внедренческие площадки для размещения высокотехнологичных производств.

Целями Муниципальной программы являются повышение уровня обеспеченности населения городского округа Жуковский объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности, обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры, модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа.

# 3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

В прогнозном периоде в сфере образования будут преобладать следующие тенденции:

- в связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2030 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей;

- будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации

4. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

4.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2024 годы | Итого | 6974,44720 | 2233,13280 | 4741,31440 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 6974,44720 | 2233,13280 | 4741,31440 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.09 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета* (Реализация мероприятия завершена в 2024 году) | 2023-2024 годы | Итого: | 6974,44720 | 2233,13280 | 4741,31440 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел строительства бюджетной сферы Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 6974,44720 | 2233,13280 | 4741,31440 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2023-2024 годы | Итого | 3589,05600 | 0,00000 | 3589,05600 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 3589,05600 | 0,00000 | 3589,05600 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1. | Мероприятие 06.03. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий дошкольных образовательных организаций | 2023-2024 годы | Итого: | 3 589,05600 | 0,00000 | 3 589,05600 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел строительства бюджетной сферы Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 3 589,05600 | 0,00000 | 3 589,05600 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1. Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2023-2024 годы | Итого | 4750,59588 | 0,00000 | 4750,59588 |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 4750,59588 | 0,00000 | 4750,59588 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | Мероприятие 07.01. Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций (Реализация мероприятия завершена в 2025 году) | 2023-2024 годы | Итого: | 4152,41988 | 0,00000 | 4152,41988 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел строительства бюджетной сферы Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 4152,41988 | 0,00000 | 4152,41988 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1. Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Мероприятие 07.10. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий общеобразовательных организаций | 2023-2024 годы | Итого: | 598,17600 | 0,00000 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел строительства бюджетной сферы Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 598,17600 | 0,00000 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1. Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» (Реализация мероприятия завершена в 2024 году) | 2023-2024 годы | Итого: | 2316146,51400 | 795935,71000 | 1520210,80400 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1563106,15200 | 595739,38000 | 967366,77200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 296835,09000 | 43443,60000 | 253391,49000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 456205,27200 | 156752,73000 | 299452,54200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.1. | Мероприятие Е1.04. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором (Реализация мероприятия завершена в 2024 году) | 2023-2024 годы | Итого: | 2316146,51400 | 795935,71000 | 1520210,80400 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Отдел строительства бюджетной сферы Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1563106,15200 | 595739,38000 | 967366,77200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 296835,09000 | 43443,60000 | 253391,49000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 456205,27200 | 156752,73000 | 299452,54200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат 1. Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Итого: | 2331460,61308 | 798168,84280 | 1533291,77028 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1563106,15200 | 595739,38000 | 967366,77200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 296835,09000 | 43443,60000 | 253391,49000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 471519,37108 | 158985,86280 | 312533,50828 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

5. Распределение субсидий бюджету муниципального образования

Московской области и адресные перечни объектов муниципальной собственности,

на которые предоставляются субсидии бюджету муниципального образования Московской области

5.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 07.01

подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта (имущества), адрес объекта (местонахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ * | Открытие объекта/ завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) ** | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Городской округ Жуковский Московской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 4152,41988 | 4152,41988 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 4152,41988 | 4152,41988 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | МБОУ школа-интернат |  |  |  |  |  |  | Итого: | 2642,42188 | 2642,42188 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 2642,42188 | 2642,42188 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | МБОУ школа №2 |  |  |  |  |  |  | Итого: | 1509,99800 | 1509,99800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 1509,998 | 1509,99800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 4152,41988 | 4152,41988 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 4152,41988 | 4152,41988 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 4152,41988 | 4152,41988 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 4152,41988 | 4152,41988 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2. Распределение субсидии и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ* | Открытие объекта/ завершение работ * | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Городской округ Жуковский Московской области | Х | Х | Х | Х | Х | 15007,72000 | Итого: | 2316146,51400 | 795935,71000 | 1520210,80400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11479,91000 | Средства бюджета Московской области | 1563106,15200 | 595739,38000 | 967366,77200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 296835,09000 | 43443,60000 | 253391,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3527,81000 | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 456205,27200 | 156752,73000 | 299452,54200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Школа на 1100 мест в мкр. 5 г. Жуковский (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет | 1100 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.20- 28.08.24 | 02.09.2024 | 2296881,961 | 15007,72000 | Итого: | 2316146,51400 | 795935,71000 | 1520210,80400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11479,91000 | Средства бюджета Московской области | 1563106,15200 | 595739,38000 | 967366,77200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | Средства федерального бюджета | 296835,09000 | 43443,60000 | 253391,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3527,81000 | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 456205,27200 | 156752,73000 | 299452,54200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Х | Х | Кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 26381,58000 | 15537,02000 | 10844,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2316146,51400 | 795935,71000 | 1520210,80400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1563106,15200 | 595739,38000 | 967366,77200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 296835,09000 | 43443,60000 | 253391,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 456205,27200 | 156752,73000 | 299452,54200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2316146,51400 | 795935,71000 | 1520210,80400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1563106,15200 | 595739,38000 | 967366,77200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 296835,09000 | 43443,60000 | 253391,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 456205,27200 | 156752,73000 | 299452,54200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Кроме того: строительный контроль |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 26381,58000 | 15537,02000 | 10844,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 1 | 0 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| вводимых объектов образования, мест | 1100 | 0 | 1100 | х | х | х | х | х | х |
| открываемых, ед. | 1 | 0 | 1 | х | х | х | х | х | х |
| открываемых объектов образования, мест | 1100 | 0 | 1100 | х | х | х | х | х | х |

6. Адресные перечни строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Жуковский Московской области

6.1. Адресный перечень строительства (реконструкции), объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и реализуется в рамках мероприятия 06.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта (имущества), адрес объекта (местонахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ * | Открытие объекта/ завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Городской округ Жуковский Московской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 3589,05600 | 3589,05600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 3589,05600 | 3589,05600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 14 им. М.М. Громова, дошкольное отделение, г. Жуковский, ул. Баженова, д.11 А | 3728,7 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | 21.05.2024-28.12.2024 | 28.12.2024 | 598,17600 |  | Итого: | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов (дошкольное отделение), г. Жуковский, ул. Макаревского, дом 3 а | 2515,6 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | 21.05.2024-28.12.2024 | 28.12.2024 | 598,17600 |  | Итого: | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 с русским этнокультурным компонентом дошкольное отделение, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 44 |  | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | 21.05.2024-28.12.2024 | 28.12.2024 | 598,17600 |  | Итого: | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 с русским этнокультурным Компонентом, дошкольное отделение, г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 32 |  | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | 21.05.2024-28.12.2024 | 28.12.2024 | 598,17600 |  | Итого: | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла, дошкольное отделение, г. Жуковский, ул. Чапаева, д. 19 |  | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | 21.05.2024-28.12.2024 | 28.12.2024 | 598,17600 |  | Итого: | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла, дошкольное отделение, г. Жуковский, ул. Чапаева, дом 1а |  | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта | 24.06.2024-28.12.2024 | 28.12.2024 | 598,17600 |  | Итого: | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 3589,05600 | 3589,05600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 3589,05600 | 3589,05600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 3589,05600 | 3589,05600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 3589,05600 | 3589,05600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.2. Адресный перечень строительства (реконструкции), объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и реализуется в рамках мероприятия 02.09 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ* | Открытие объекта/ завершение работ * | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Городской округ Жуковский Московской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 6974,44720 | 2233,13280 | 4741,31440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3527,81000 | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 6974,44720 | 2233,13280 | 4741,31440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1. | Школа на 1100 мест в мкр. 5 г. Жуковский (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет | 1100 мест | измерение шумов пролетающих самолетов, проектирование и строительство ливневой канализации | 31.03.20- 28.08.24 | 02.09.2024 | 26033,13 | 15007,72000 | Итого: | 6974,44720 | 2233,13280 | 4741,31440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3527,81000 | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 6974,44720 | 2233,13280 | 4741,31440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 6974,44720 | 2233,13280 | 4741,31440 | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 6974,44720 | 2233,13280 | 4741,31440 | х | х | х | х | х | х |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 6974,44720 | 2233,13280 | 4741,31440 | х | х | х | х | х | х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 6974,44720 | 2233,13280 | 4741,31440 | х | х | х | х | х | х |  |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вводимых объектов образования, мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| открываемых, ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| открываемых объектов образования, мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.3. Адресный перечень строительства (реконструкции), объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования и реализуется в рамках мероприятия 07.10 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/ наименование объекта (имущества), адрес объекта (местонахождения имущества) | Характеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведения работ * | Открытие объекта/ завершение работ* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Городской округ Жуковский Московской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | МБОУ – СОШ № 9, г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 9 |  |  |  |  |  |  | Итого: | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский Московской области | 598,17600 | 598,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочная таблица:

| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Жуковский «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 3 | 06 | 06.03 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории дошкольных образовательных организаций, единиц | единиц | Значение результата определяется исходя из количества проведенных капитальных ремонтов, технических переоснащений и благоустроенных территорий дошкольных образовательных организаций, единиц |
| 2. | 3 | 07 | 07.01 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единиц | Значение результата определяется исходя из количества выполненных в полном объеме мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций |
| 3. | 3 | 07 | 07.10 | Проведен капитальный ремонт, технически переоснащены и благоустроены территории общеобразовательных организаций | единиц | Значение результата определяется исходя из количества проведенных капитальных ремонтов, технически переоснащенных и благоустроенных территорий общеобразовательных организаций |
| 4. | 3 | Е1 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | единиц | Значение результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с ответственным исполнителем подпрограммы

Муниципальный заказчик осуществляет координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Жуковский и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников.

1. Муниципальный заказчик:

1.1. разрабатывает муниципальную программу;

1.2. обеспечивает формирование прогноза расходов на реализацию мероприятий, финансово-экономического обоснования, методик расчета значений целевых показателей, результатов выполнения мероприятий;

1.3. обеспечивает взаимодействие между ответственными исполнителями подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

1.4. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

1.5. готовит оперативные (квартальные/годовые) отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы;

1.6. размещает утвержденную муниципальную программу и отчеты об ее исполнении в подсистеме ГАСУ МО (https://monitoring.mosreg.ru);

1.7. обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

1.8. обеспечивает соответствие содержания муниципальной программы, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, муниципальной программе и изменениям в ней, утвержденным на бумажном носителе.

2. Ответственный исполнитель подпрограммы:

2.1. разрабатывает подпрограмму;

2.2. обеспечивает формирование и направление муниципальному заказчику прогноза расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, финансово-экономическое обоснование, методик расчета значений целевых показателей, а также методик определения результатов, представленных ответственным за выполнение мероприятия;

2.3. осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком и ответственными за выполнение мероприятий;

2.4. осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

2.5. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

2.6. обеспечивает выполнение подпрограммы, достижение цели и планируемых результатов реализации подпрограммы;

2.7. участвует в разработке Дорожных карт совместно с ответственным за выполнение мероприятия (при необходимости).

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения разрабатываются ответственным исполнителем подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором Муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с Министерством строительного комплекса Московской области, а также с исполнителями в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

3. Ответственный за выполнение мероприятия:

3.1. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет их ответственному исполнителю подпрограммы;

3.2. готовит техническое задание на проведение конкурсных процедур;

3.3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3.4. формирует проекты адресных перечней и перечней, предусмотренных Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Жуковский Московской области, а также предложения по внесению в них изменений;

3.5. направляет муниципальному заказчику проект Дорожных карт.

Муниципальный заказчик несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы в целом.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия ответственному исполнителю подпрограммы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ Московской области:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом данные для формирования оперативного отчета о реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев;

- ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, данные для формирования годового отчета о реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Данные для формирования оперативного (годового) отчета включают в себя:

а) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых целевых показателях муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению;

в) аналитическую записку, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения показателей муниципальной программы (при их наличии);

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и целевых показателей муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.