Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Жуковский

от 19.11.2025 № 1758

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальный заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский

Начальник УЖКХ Администрации городского округа Жуковский И.В. Колесников

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Жуковский П.А. Сидоров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие инженерной инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
|  | 3. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений по исполнению требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |  |  |  |  |
|  | 4. Создание условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Ответственные исполнители подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. «Чистая вода» | УЖКХ Администрации |  |  |  |  |  |
| 2. «Системы водоотведения» | УЖКХ Администрации |  |  |  |  |  |
| 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | УЖКХ Администрации |  |  |  |  |  |
| 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | УЖКХ Администрации |  |  |  |  |  |
| 6. «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | УЖКХ Администрации |  |  |  |  |  |
| 7. «Обеспечивающая подпрограмма» | УЖКХ Администрации |  |  |  |  |  |
| 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | УЖКХ Администрации |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий позволит повысить качество питьевого водоснабжения, снизит аварийность на объектах водоснабжения, потери энергоресурсов, а также удельный расход электрической энергии |  |  |  |  |  |
|  | 2. Реализация мероприятий позволит повысить надежность централизованной системы водоотведения, сократить загрязнения сточных вод, сбрасываемых в р. Москва |  |  |  |  |  |
|  | 3. Реализация мероприятий направлена на повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |
|  | 4. Реализация мероприятий направлена на обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа Жуковский, соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 5. Реализация мероприятий направлена на организацию работ по газоснабжению населения в границах городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |
|  | 6. Реализация мероприятий направлена на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | 7. Реализация мероприятий направлена на повышение эффективности работы в сфере контроля за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 5747753,94000 | 752094,53000 | 1023710,35000 | 3971949,06000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Жуковский | 1927252,12000 | 260606,77000 | 350127,43000 | 1312917,92000 | 1800,00000 | 1800,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 7675006,06000 | 1012701,30000 | 1373837,78000 | 5284 866,98000 | 1800,00000 | 1800,00000 |

2.	Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы

Важными направлениями деятельности Администрации городского округа Жуковский в сфере содержания и ремонта инженерной инфраструктуры, отрасли обращения с отходами является модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности жилищного фонда и объектов муниципальной собственности, позволяющие повысить качество жизни населения, проживающего на территории городского округа Жуковский.

Водоснабжение

Существующие системы водоснабжения и водоотведения городского округа Жуковский были заложены в начале 30-х годов прошлого века и изначально были рассчитаны на использование только подземных источников Подольско-Мячковского водоносного горизонта со сбросом отводимых сточных вод после их очистки в реку Москва.

Качество подземной воды Подольско-Мячковского водоносного горизонта характеризуется повышенным содержанием солей кальция и магния (общая жесткость), железа общего, марганца, цветности и мутности, фторидов.

На ВЗУ №1, ВЗУ №2, ВЗУ №4 в разные годы были построены и введены в эксплуатацию станции обезжелезивания и деманганации подземной воды с производительностями от 8,5 до 12,5 тыс. м3/сут. каждая для удаления железа общего, марганца, фторидов, цветности и мутности. Эти станции не предусматривали удаления из подземной воды солей жесткости. Установлена корреляционная связь между сроком службы скважины и ростом значений жесткости воды, забираемой из них. Увеличение жесткости воды возрастает пропорционально периоду эксплуатации и выработки водоносного горизонта в районе водозаборов. Так за пятидесятилетний период эксплуатации ВЗУ №1 жесткость воды увеличилась с 7,50ж (1970 г.) до 12,50ж (2022 г.).

Улучшение качества питьевой воды на территории городского округа Жуковский является приоритетным направлением в деятельности Администрации городского округа Жуковский. За счет средств бюджета городского округа Жуковский разработан проект по реконструкции ВЗУ № 1 по адресу: ул. Калугина, д. 4, на который получено положительное заключение государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» от 07.02.2024 № 50-1-1-3-004754-2024. Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЗУ № 1 планируется в 2026 году.

Водоотведение

Система водоотведения городского округа Жуковский включает 206,4 км уличных сетей канализации и коллекторов, шесть насосных станций (КНС), а также городские канализационные очистные сооружения (КОС), обеспечивающие механическую и биологическую очистку сточных вод города Жуковского, поселений Ильинское и Кратово перед сбросом в реку Москву.

В состав существующих очистных сооружений входят следующие объекты: приемные решетки, песколовки, первичные радиальные отстойники (4 шт.), насосная станция сырого осадка, аэротенки двухкоридорные (6 шт.), вторичные радиальные отстойники (4 шт.), насосно-воздуходувная станция, цех механического обезвоживания, выпуск в реку Москву.

Администрацией городского округа Жуковский разработан проект реконструкции главной канализационной насосной станции (ГКНС), положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по данному проекту получено 20.06.2023 №50-1-1-3-034170-2023. Строительно-монтажные работы по реконструкции ГКНС включены в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» с реализацией мероприятия в 2026-2027 годы.

Жилищный фонд

Одним из приоритетов жилищной политики городского округа Жуковский является обеспечение комфортных условий проживания и доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.

На 1 декабря 2025 года жилищный фонд городского округа Жуковский состоит из 632 жилых домов (в т. ч. 597 многоквартирных), общей площадью 2505,275тыс. кв. метров.

В настоящее время многоквартирным домам города присущ ряд недостатков, который обусловлен следующими причинами:

– высокий уровень физического износа многоквартирных домов;

– недостаточность средств на выполнение работ капитального характера;

- не соответствие многоквартирных домов и муниципальных учреждений нормальному уровню энергетической эффективности (А, В, С, D);

- отсутствие общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальных учреждениях и многоквартирных домах.

Теплоснабжение

В городском округе Жуковский преобладает централизованное теплоснабжение. Городская котельная МП «Теплоцентраль» (10 котлов тепловой мощностью 336,8 Гкал/ч) обеспечивает около 90% суммарной тепловой нагрузки потребителей города. Более 85% тепловой энергии МП «Теплоцентраль» отпускается потребителям жилищного фонда, бюджетной сферы, коммунально-бытовой сферы и коммерческому сектору сферы услуг. Протяженность тепловых сетей МП «Теплоцентраль» составляет 83,653 км в двухтрубном исчислении, из них 13,24 км требует перекладки, в связи с большим физическим износом. Оставшиеся 10% тепловой энергии централизованной системы теплоснабжения производятся на ведомственной котельной АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» (располагаемой тепловой мощностью 110 Гкал/ч) и 2-х крышных котельных ООО «УК «Парк-Сити» по ул. Амет-хан Султана д. 15 корп.1 и корп.2.

В целях повышения качества теплоснабжения Муниципальным предприятием г. Жуковского «Теплоцентраль» ежегодно проводятся работы по замене тепловых сетей, ремонту ЦТП и котельного оборудования.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Основными направлениями в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в зданиях, строениях муниципальных учреждениях (организациях), жилищном фонде является организация учета энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности до нормального уровня зданий, строений и сооружений муниципальной собственности.

На территории городского округа Жуковский создано 45 муниципальных учреждений. Планируется в рамках реализации программы снижение потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях за счет выполнения мероприятий по оснащению зданий приборами учета энергоресурсов, установке автоматизированных тепловых пунктов, проведении работ по теплозащите наружного контура, регулирования энергопотребления и других мероприятий, ежегодно повышать долю зданий муниципальной собственности до нормального уровня энергетической эффективности и выше (А, В, С, D).

Оснащенность приборами учета энергоресурсов зданий муниципальной собственности в 2025 году составило 97,41 %. Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Средняя оснащенность многоквартирных жилых домов (МКД) общедомовыми приборами учета энергоресурсов в 2025 году – 48,97 %.

Дальнейший рост потребления энергоресурсов может привести к:

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванных ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах бюджета городского округа Жуковский;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений образования, спорта, культуры и социальной сферы.

Цели муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются развитие инженерной инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, теплоснабжения, повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений по исполнению требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, создание условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства.

3.	Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Стратегией развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Жуковский определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения на период до 2030 года.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Жуковский состоит из нескольких основных этапов, в ходе которых решались задачи реформы системы оплаты за жилищно-коммунальные услуги, создания системы гарантированной адресной социальной поддержки граждан, финансового оздоровления и модернизации организаций жилищно-коммунального хозяйства, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного бизнеса к управлению многоквартирными домами и объектами коммунального комплекса. Тем не менее конечные цели реформы жилищно-коммунального хозяйства городского округа Жуковский - обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресурсов) - на сегодняшний день не достигнуты.

Основная проблема - это значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

По состоянию на 2025 год износ основных фондов в сфере теплоснабжения: тепловых сетей и котельного оборудования превышает 65 процентов, в сфере водоснабжения и водоотведения - свыше 80 процентов.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Проблемой является полное отсутствие современных очистных сооружений по умягчению артезианской воды на территории городского округа Жуковский.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.

Муниципальная программа городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского округа, в ее составе выделяются семь подпрограмм.

- Целевые показатели муниципальной программы городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Развитие инженерной инфраструктуры систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Отраслевой | % | 85,8 | 100 | 100 | - | - | - | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации | 1.02.01 |
| 2 | Развитие инженерной инфраструктуры систем водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой | Ед./тыс. Куб. М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации | 2.01.01 |
| 2.2 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Обращение Губернатора Московской области | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации | 2.02.01 2.02.02 |
| 3 | Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных коммуникаций | Обращение Губернатора Московской области | Единица | 5 | 5 | 5 | - | - | - | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации | 3.01.07. 3.01.10 3.02.01 3.02.09 |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | УЖКХ Администрации | 3.05.01 |
| 4 | Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений по исполнению требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) | Отраслевой | % | 46 | 48 | 50 | - | - | - | УЖКХ Администрации | 05.01.11 |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | УЖКХ Администрации | 5.01.10 |
| 4.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми и (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Государственная программа | % | 55 | 57 | 60 | - | - | - | УЖКХ Администрации | 5.02.01 |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | Государственная программа | % | 14,80 | 14,90 | 15 | - | - | - | УЖКХ Администрации | 5.03.01 |

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма I «Чистая вода» |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | % | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление». Источник данных – статистическая форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | Годовая |
| 2 | Подпрограмма II «Системы водоотведения» |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| 2.2 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| 3 | Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, инженерных коммуникаций | Единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | Ежеквартальная |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | # Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле: Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, 3 где # Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; # АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; # АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; # АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; # 3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области | Государственная автоматизированная система «Управление». | Ежеквартальная |
| 4 | Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) | Процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где: Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент; Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | - Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | Годовая |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | - Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; - Государственная автоматизированная система «Управление». | Годовая |
| 4.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица | - Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | Годовая |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где: Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент; Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица; Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | - Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | Годовая |

6.Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем софинансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026 – 2030 годы | Итого | 402805,80000 | 402805,80000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление экономики Администрации, УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 306132,41000 | 306132,41000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 96673,39000 | 96673,39000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026 – 2030 годы | Итого | 402805,80000 | 402805,80000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление экономики Администрации, УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 306132,41000 | 306132,41000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 96673,39000 | 96673,39000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 02.01.01 - Реконструкция ВЗУ № 1 по адресу: ул. Калугина, д. 4 | 2026 – 2030 годы | Итого | 402805,80000 | 402805,80000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление экономики Администрации, УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 306132,41000 | 306132,41000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 96673,39000 | 96673,39000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 «Чистая вода» |  |  | Итого | 402805,80000 | 402805,80000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 306132,41000 | 306132,41000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 96673,39000 | 96673,39000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

7.Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем софинансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2026 – 2030 годы | Итого | 6541528,85000 | 200000,00000 |  |  |  |  | 1268305,77000 | 5073223,08000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление экономики Администрации, УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4932312,75000 | 150800,00000 |  |  |  |  | 956302,55000 | 3825210,20000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 1609216,10000 | 49200,00000 |  |  |  |  | 312003,22000 | 1248012,88000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2026 – 2030 годы | Итого | 6541528,85000 | 200000,00000 |  |  |  |  | 1268305,77000 | 5073223,08000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление экономики Администрации, УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4932312,75000 | 150800,00000 |  |  |  |  | 956302,55000 | 3825210,20000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 1609216,10000 | 49200,00000 |  |  |  |  | 312003,22000 | 1248012,88000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 01.01.01 – «Реконструкция городских очистных сооружений г.о.Жуковский, расположенных по адресу: г.Жуковский, ул.Наркомвод (в т.ч. ПИР) | 2026 – 2030 годы | Итого | 6541528,85000 | 200000,00000 |  |  |  |  | 1268305,77000 | 5073223,08000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление экономики Администрации, УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4932312,75000 | 150800,00000 |  |  |  |  | 956302,55000 | 3825210,20000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 1609216,10000 | 49200,00000 |  |  |  |  | 312003,22000 | 1248012,88000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2026 – 2030 годы | Итого | 311179,20000 | 143853,00000 |  |  |  |  | 41478,30000 | 125847,90000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 227823,93000 | 101660,00000 |  |  |  |  | 31274,63000 | 94889,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 83355,27000 | 42193,00000 |  |  |  |  | 10203,67000 | 30958,60000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2026 – 2030 годы | Итого | 130000,00000 | 130000,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 101660,00000 | 101660,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 28340,00000 | 28340,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 02.01.01 - Реконструкция главной канализационной насосной станции ул. Кооперативная | 2026 – 2030 годы | Итого | 130000,00000 | 130000,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 101660,00000 | 101660,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 28340,00000 | 28340,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед.. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2026 – 2030 годы | Итого | 167326,20000 | 0,00000 |  |  |  |  | 41478,30000 | 125847,90000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 126163,93000 | 0,00000 |  |  |  |  | 31274,63000 | 94889,30000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 41162,27000 | 0,00000 |  |  |  |  | 10203,67000 | 30958,60000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 02.02.01 – Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от ул.Клубной (от 26 магазина) по ул. Мичурина до ТЦ «Марс» на перекрестке у»Взлета» (в т.ч. ПИР) | 2026 – 2030 годы | Итого | 58851,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 29425,50000 | 29425,50000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44373,64000 | 0,00000 |  |  |  |  | 22186,82000 | 22186,82000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 14477,36000 | 0,00000 |  |  |  |  | 7238,68000 | 7238,68000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 02.02.02 – Капитальный ремонт магистрального самотечного канализационного коллектора Ø1500 от ТУ144 до ГНС (в т.ч. ПИР) | 2026 – 2030 годы | Итого | 72316,80000 | 0,00000 |  |  |  |  | 12052,80000 | 60264,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 54526,86000 | 0,00000 |  |  |  |  | 9087,81000 | 45439,05000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 17789,94000 | 0,00000 |  |  |  |  | 2964,99000 | 14824,95000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 02.02.03 – Магистральный самотечный канализационного коллектора Ø1500 от ТУ144 до ГНС | 2026 – 2030 годы | Итого | 36158,40000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 36158,40000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27263,43000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 27263,43000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 8894,97000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 8894,97000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.10 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | 2026 – 2030 годы | Итого | 13853,00000 | 13853,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 13853,00000 | 13853,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 02.10.01 – Закупка оборудования для ГКНС (поставка насоса ТВС 0,75/26,5 с электродвигателем 315 кВт 1000 об/мин 6000В с монтажным комплектом для ретрофита КРУ) | 2026 – 2030 годы | Итого | 13853,00000 | 13853,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 13853,00000 | 13853,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 «Системы водоотведения» |  |  | Итого | 6852708,05000 | 343853,00000 |  |  |  |  | 1309784,07000 | 5199070,98000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5160136,68000 | 252460,00000 |  |  |  |  | 987577,18000 | 3920099,50000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 1692571,37000 | 91393,00000 |  |  |  |  | 322206,89000 | 1278971,48000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

8. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем софинансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026 - 2030 годы | Итого | 143657,31000 | 135247,60000 |  |  |  |  | 8409,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖК Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 112339,96000 | 105763,59000 |  |  |  |  | 6576,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 31317,35000 | 29484,01000 |  |  |  |  | 1833,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.07 - Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026 – 2030 годы | Итого | 126837,87000 | 126837,87000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 99187,21000 | 99187,21000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 27650,66000 | 27650,66000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 01.07.01- Строительство БМК мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о Жуковский, ул. Туполева (в т.ч. ПИР) | 2026 – 2030 годы | Итого | 126837,87000 | 126837,87000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 99187,21000 | 99187,21000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 27650,66000 | 27650,66000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.10. – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026 – 2030 годы | Итого | 16819,44000 | 8409,73000 |  |  |  |  | 8409,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостроительной деятельностью Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13152,75000 | 6576,38000 |  |  |  |  | 6576,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 3666,69000 | 1833,35000 |  |  |  |  | 1833,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 01.10.01 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения оздоровительного лагеря «Восток-2» в г.о. Жуковский | 2026 – 2030 годы | Итого | 16819,44000 | 8409,73000 |  |  |  |  | 8409,71000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостроительной деятельностью Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13152,75000 | 6576,38000 |  |  |  |  | 6576,37000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 3666,69000 | 1833,35000 |  |  |  |  | 1833,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2026 – 2030 годы | Итого | 220781,90000 | 112814,90000 |  |  |  |  | 39200,00000 | 68767,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 167044,89000 | 85638,53000 |  |  |  |  | 29556,80000 | 51849,56000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 53736,01000 | 27176,37000 |  |  |  |  | 9643,20000 | 16916,44000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023 – 2027 годы | Итого | 56001,00000 | 16800,00000 |  |  |  |  | 39200,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 42224,00000 | 12667,20000 |  |  |  |  | 29556,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 13776,00000 | 4132,80000 |  |  |  |  | 9643,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 02.01.01- Замена участка водовода из деревни Заозерье до ВЗУ № 5 г.о. Жуковский (вдоль улицы Береговая, село Быково, Раменский городской округ, Московской области) | 2023 – 2027 годы | Итого | 56001,00000 | 16800,00000 |  |  |  |  | 39200,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 42224,00000 | 12667,20000 |  |  |  |  | 29556,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 13776,00000 | 4132,80000 |  |  |  |  | 9643,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2026 – 2030 годы | Итого | 68766,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 68766,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 51849,56000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 51849,56000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 16916,44000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 16916,44000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 02.02.01 – Реконструкция водопровода по ул. Гагарина от д.85 до д.71 (в т.ч. ПИР) | 2026 – 2030 годы | Итого | 57751,50000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 57751,50000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 43544,63000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 43544,63000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 14206,87000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 14206,87000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 02.02.02- Капитальный ремонт водовода ул. Жукоского-Приплатформенная площадь | 2026 – 2030 годы | Итого | 11014,50000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 11014,50000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8304,93000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 8304,93000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 2709,57000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 2709,57000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения муниципальной собственности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.09 - Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2026 – 2030 годы | Итого | 96014,90000 | 96014,90000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 72971,33000 | 72971,33000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 23043,57000 | 23043,57000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированны сети (участки)теплоснабжения, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 02.09.01 - Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г. Жуковский, ул. Семашко (в том числе ПИР) | 2026 – 2030 годы | Итого | 96014,90000 | 96014,90000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, МП «Теплоцентраль» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 72971,33000 | 72971,33000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 23043,57000 | 23043,57000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Капитально отремонтированны сети (участки)теплоснабжения, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2026 – 2030 годы | Итого | 6000,00000 | 1200,00000 |  |  |  |  | 1200,00000 | 1200,00000 | 1200,00000 | 1200,00000 | УЖКХ Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 6000,00000 | 1200,00000 |  |  |  |  | 1200,00000 | 1200,00000 | 1200,00000 | 1200,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 05.01 - Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2026 – 2030 годы | Итого | 6000,00000 | 1200,00000 |  |  |  |  | 1200,00000 | 1200,00000 | 1200,00000 | 1200,00000 | УЖКХ Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 6000,00000 | 1200,00000 |  |  |  |  | 1200,00000 | 1200,00000 | 1200,00000 | 1200,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Итого по подпрограмме 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  | Итого | 370439,21000 | 249262,50000 |  |  |  |  | 48809,71000 | 69967,00000 | 1200,00000 | 1200,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 279384,85000 | 191402,12000 |  |  |  |  | 36133,17000 | 51849,56000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 91053,36000 | 57860,38000 |  |  |  |  | 12676,54000 | 18116,44000 | 1200,00000 | 1200,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

9. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем софинансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2026 – 2030 годы | Итого | 3000,00000 | 600,00000 |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | УЖКХ Администрации, муниципальные учреждения городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 3000,00000 | 600,00000 |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.10 - Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2026 – 2030 годы | Итого | 3000,00000 | 600,00000 |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | УЖКХ Администрации, муниципальные учреждения городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 3000,00000 | 600,00000 |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.11 - Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инжинерных систем муниципальных учреждений | 2026 – 2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, муниципальные учреждения городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергоэффективности до нормального и выше (A,B,C,D) |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2026 – 2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, муниципальные учреждения городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2026 – 2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, муниципальные учреждения городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 - Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2026 – 2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, муниципальные учреждения городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 - Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2026 – 2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, муниципальные учреждения городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  | Итого | 3000,00000 | 600,00000 |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 3000,00000 | 600,00000 |  |  |  |  | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

10. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Развитие системы газоснабжения | 2026 – 2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 - Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | 2026 – 2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат не предусмотрен |  |  | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 - Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2026 – 2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Результат не предусмотрен |  |  | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» |  |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |

11. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026 – 2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 - Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2026 – 2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01. 02- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2026 – 2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 - Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2026 – 2030 годы | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Итого по подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

12.Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем софинансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2026 – 2030 годы | Итого | 46054,00000 | 16180,00000 |  |  |  |  | 14644,00000 | 15230,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2100,00000 | 2100,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 43954,00000 | 14080,00000 |  |  |  |  | 14644,00000 | 15230,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.10 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | 2026 – 2030 годы | Итого | 43954,00000 | 14080,00000 |  |  |  |  | 14644,00000 | 15230,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 43954,00000 | 14080,00000 |  |  |  |  | 14644,00000 | 15230,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.17 – Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2026 – 2030 годы | Итого | 2100,00000 | 2100,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ Администрации, Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2100,00000 | 2100,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  | Итого | 46054,00000 | 16180,00000 |  |  |  |  | 14644,00000 | 15230,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2100,00000 | 2100,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о Жуковский | 43954,00000 | 14080,00000 |  |  |  |  | 14644,00000 | 15230,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

13. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»:

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | Единиц | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 2 | 02 | 01 | 01 | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности | Единиц | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 3 | 02 | 02 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | Единиц | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 4 | 02 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции | Единиц | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| 5 | 02 | 02 | 10 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции за счет средств местного бюджета | Единиц | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| 6 | 03 | 01 | 07 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Единиц | Значение результата определяется как общее количество построенных (реконструированных) объектов теплоснабжения. Периодичность предоставления – годовая. |
| 7 | 03 | 01 | 10 | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Единиц | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения с нарастающим итогом. Периодичность предоставления – ежеквартальная. |
| 8 | 03 | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Единиц | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 9 | 03 | 02 | 02 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения | Единиц | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 10 | 03 | 02 | 09 | Капитально отремонтированы сети (участки) теплоснабжения | Единиц | Значение результата определяется как общее количество капитально отремонтированных сетей (участков) теплоснабжения с нарастающим итогом. Периодичность предоставления – ежеквартальная. |
| 11 | 03 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | Единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| 12 | 05 | 01 | 10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Единица | Кпуоп = Кпу№ - Кпу№ -1, где: Кпуоп - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в отчетном периоде, единица; Кпу№ - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, единица; Кпу№ -1 - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец предыдущего отчетного периода, единица. Источник данных – САСДУЭ Московской области |
| 13 | 05 | 01 | 11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Единица | Кздоп = Кзд№ - Кзд№ -1, где: Кздоп - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) в отчетном периоде, единица; Кзд№ - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец отчетного периода, единица; Кзд№ -1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец предыдущего отчетного периода, единица. Источник данных – САСДУЭ Московской области |
| 14 | 05 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | Единица | # Кмкдоп = Кмкд№ - Кмкд№ -1, где: # Кмкдоп - количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в отчетном периоде, единица; # Кмкд№ - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; # Кмкд№ -1 - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец предыдущего отчетного периода, единица. # Источник данных – АИС ГЖИ |
| 15 | 05 | 03 | 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | # Единица | КмкдЭЭоп = КмкдЭЭ№ - КмкдЭЭ№ -1, где: КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица; КмкдЭЭ№ – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица; КмкдЭЭ№ -1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица. # Источник данных – АИС ГЖИ |
| 16 | 08 | 01 | 10 | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | # Единица | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству аварийного запаса, приобретенного для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения. Результат выполнения подтверждается актом приема-передачи. |
| 17 | 08 | 01 | 17 | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках | # Единица | Фактическое значение результата определяется по количеству установленных и подключенных дизель генераторных установок на специализированных площадках, подтвержденных актами выполненных работ. |

14. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с ответственным исполнителем подпрограммы

Муниципальным заказчиком муниципальной программы городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский (УЖКХ Администрации).

Ответственным исполнителем подпрограммы 1 «Чистая вода» является УЖКХ Администрации.

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» являются Управление градостроительной деятельностью Администрации, МП «Теплоцентраль», УЖКХ Администрации, Управление экономики Администрации, УЖКХ Администрации.

Ответственным исполнителем подпрограммы 2 «Системы водоотведения» является УЖКХ Администрации.

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» являются Управление экономики Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации, МП «Теплоцентраль», УЖКХ Администрации.

Ответственным исполнителем подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» является УЖКХ Администрации.

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» являются УЖКХ Администрации, Управление экономики Администрации, Управление градостроительной деятельностью Администрации, МП «Теплоцентраль»

Ответственным исполнителем подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» является УЖКХ Администрации.

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» являются муниципальные учреждения, УЖКХ Администрации, филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток».

Ответственным исполнителем подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» является УЖКХ Администрации,

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» является филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток».

Ответственным исполнителем подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» является УЖКХ Администрации.

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» являются Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации, УЖКХ Администрации.

Ответственными исполнителями подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» является УЖКХ Администрации.

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» являются УЖКХ Администрации, Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации, Управление экономики Администрации, филиал АО «Мособлгаз» «Юго-Восток».

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком и ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятий:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет их ответственному исполнителю подпрограммы;

2) готовит техническое задание на проведение конкурсных процедур;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) направляет муниципальному заказчику проект «Дорожных карт».

15. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия ответственному исполнителю подпрограммы

Контроль за реализацией мероприятия муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ Московской области:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом данные для формирования оперативного отчета о реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев;

- ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, данные для формирования годового отчета о реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Данные для формирования оперативного (годового) отчета включают в себя:

а) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых целевых показателях муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению;

в) аналитическую записку, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения показателей муниципальной программы (при их наличии);

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и целевых показателей муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Жуковский

от 19.11.2025 № 1758

Перечень

утративших силу постановлений Администрации

городского округа Жуковский

1. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 30.12.2022 № 2501 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

2. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 16.01.2023 № 23 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

3. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 07.03.2023 № 340 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

4. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 17.04.2023 № 607 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

5. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 18.07.2023 № 1275 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

6. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 20.09.2023 № 1610 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

7. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 26.10.2023 № 1874 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

8. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 30.11.2023 № 2167 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

9. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 14.12.2023 № 2255 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

10. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 27.12.2023 № 2369 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

11. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 20.02.2024 № 249 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

12. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 25.03.2024 № 437 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

13. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 27.04.2024 № 685 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

14. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 10.06.2024 № 913 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

15. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 05.08.2024 № 1348 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

16. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 13.08.2024 № 1391 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

17. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 04.09.2024 № 1500 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

18. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 19.09.2024 № 1588 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

19. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 14.10.2024 № 1735 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

20. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 08.11.2024 № 1956 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

21. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 08.11.2024 № 1966 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

22. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 18.02.2025 № 254 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

23. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 05.03.2025 № 335 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

24. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 18.03.2025 № 408 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

25. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 24.03.2025 № 453 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

26. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 30.04.2025 № 650 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

27. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 24.06.2025 № 979 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

28. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 25.07.2025 № 1097 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

29. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 04.08.2025 № 1129 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

30. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 18.08.2025 № 1173 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

31. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 23.09.2025 № 1447 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

32. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 06.10.2025 № 1500 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

33. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 15.10.2025 № 1542 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».

34. Постановление Администрации городского округа Жуковский от 17.10.2025 № 1566 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращениями с отходами».