## Приложение № 1

## к постановлению Администрации

## городского округа Жуковский

## от 09.12.2025 №1891

Муниципальная программа городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды»

г. Жуковский

2026 год

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Жуковский

«Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Жуковский С.С. Феоктистов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |
|  | 2. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Ответственные исполнители подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Планируется увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых территорий для повышения уровня благоустройства территорий. Реализация подпрограммы позволит повысить уровень комфортности проживания жителей на территории городского округа Жуковский |  |  |  |  |  |
|  | 2. Направлена на обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий и комфортного проживания жителей в многоквартирных домах. Реализация позволит создать условия для реализации жилищной реформы, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 1381274,40000 | 908727,16000 | 472547,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства федерального бюджета | 173427,56000 | 173427,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Жуковский | 1331537,55365 | 530120,38473 | 309211,83473 | 164068,44473 | 164068,44473 | 164068,44473 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 2886239,51365 | 1612275,10473 | 781759,07473 | 164068,44473 | 164068,44473 | 164068,44473 |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Важными направлениями деятельности органов местного самоуправления городского округа Жуковский в сфере социально-экономического развития города являются повышение степени благоустройства жилищного сектора и городских территорий, позволяющие повысить качество жизни населения, проживающего на территории городского округа Жуковский.

Статус Наукограда предопределяет привлекательность города Жуковского как места для проживания и ведения бизнеса. Однако по мере развития экономики и роста благосостояния граждан растут и требования к качеству городской среды в целом и, в частности, к уровню благоустройства жилья, состоянию общественных территорий, влияющих на архитектурный облик и экологическое благополучие города.

Благоустройство территории городского округа Жуковский

Проблема благоустройства территории городского округа является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из  социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения.

Освещение городских территорий.

Значимым элементом городской инфраструктуры является ее освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.

Протяженность линий уличного освещения на 01.01.2025 составляет 115,8 км.

Система наружного освещения территории городского округа Жуковский уличная и внутриквартальная.

В настоящее время отмечается преобладание железобетонных и металлических опор на улицах города. Всего опор уличного освещения 3381 штука.

Работы по содержанию и ремонту систем наружного освещения осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Жуковский «Городское хозяйство» в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.

За период 2025 года МБУ «Городское хозяйство» было заменено: 2050 метров голого провода на СИП, 310 светильников, 6 аварийные опоры освещения.

В 2025 году произведены работы по устройству наружного освещения дворовых территорий.

В рамках реализации проекта «Светлый город» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в 2025 году были выполнены работы по устройству систем наружного освещения на общую сумму 4,9 млн.руб.

В соответствии с вышеизложенным, разработка данной подпрограммы имеет большую актуальность. Проведение указанных мероприятий послужит приданию городскому округу Жуковский статуса чистого, благоустроенного города, увеличению его привлекательности для жителей и гостей.

Подпрограмма призвана хотя бы частично решить отдельные вопросы и проблемы благоустройства городской территории. Характер работ по подпрограмме многопрофильный и включает в себя:

1. Уличное освещение - освещение улиц, эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения;

2. Озеленение и благоустройство общественных и дворовых территорий;

3. Уборку лесных массивов от случайного мусора, мелких веток.

Для улучшения визуального восприятия внешнего облика города необходимо предусмотреть комплексное благоустройство улиц, применив единое стилевое решение к опорам наружного освещения и малым (утилитарным) архитектурным формам.

В соответствии с основным приоритетом социально- экономического развития

городского округа Жуковский, каким является повышение качества городской среды, была сформулирована цель настоящей программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Жуковский путем развития жилищно-коммунального хозяйства.

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в городском округе Жуковский определяют стратегию развития отрасли.

Состояние благоустройства городского округа Жуковский далеко от совершенства: недостаточна обеспеченность зелеными насаждениями, санитарное состояние города не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, недостаточно высок уровень экологической культуры.

Проблема неудовлетворительного состояния большинства зеленых насаждений города. Во многом сложившаяся ситуация объясняется отсутствием научно обоснованной схемы озеленения и благоустройства города, учитывающей современную экологическую ситуацию, что не позволяет системно планировать ежегодные объемы озеленительных работ, наращивать их темпы и производственные мощности отрасли, а также нехваткой денежных средств.

Зеленые насаждения на территории городского округа достигли состояния естественного старения (посадки 60-70-х годов 20-го века), что требует особого ухода, либо замены новыми насаждениями.

Проблема аварийных деревьев актуальна для городского округа Жуковский. Деревья старятся, крупные сухие ветки представляют серьезную опасность при падении с большой высоты, а загнивающие и растрескивающиеся сучки способствуют проникновению стволовых гнилей и других инфекционных заболеваний в ствол дерева. После каждого очередного ветреного дня на тротуарах и проезжей части дорог остаются сломанные ветви, а то и деревья целиком. Кроме того, разросшиеся деревья, прежде всего, тополя представляют большую угрозу для линий электропередач, уличного освещения, а также кровель и фасадов домов. Также свод и кронирование тополей необходимо для предотвращения скапливания тополиного пуха, являющегося источником пожаров и аллергий.

Цветочное оформление г.о. Жуковский в настоящее время не получило широкого развития, и площадь, занятая под цветники, составляет 1820 кв.м. Небольшие объемы цветочных устройств теряются на фоне остальных элементов озеленения и зрительно почти не воспринимаются. Цветы являются неотъемлемым элементом городского ландшафта, т.к. располагают неисчерпаемыми возможностями в части улучшения вида городской застройки и ее архитектурной выразительности.

Общественные территории являются объектами открытого доступа, предназначенными для отдыха населения, проживающего на территории городского округа Жуковский.

На территориях парков и скверов проводятся общегородские культурно-развлекательные мероприятия, что делает эти территории общественно значимыми в системе обслуживания населения и оказания услуг.

Общая площадь зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности, составляет 185 га, в т.ч. 121 га городских лесов.

На территории города расположены парк и скверы. Важным элементом общественных территорий являются мемориальные комплексы, памятники и фонтаны.

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение при создании комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Жуковский.

В настоящее время многоквартирным домам города присущ ряд недостатков, который обусловлен следующими причинами:

– высокий уровень физического износа многоквартирных домов;

– недостаточность средств на выполнение работ капитального характера;

- отсутствие приборов учета потребления ресурсов.

Для улучшения условий проживания граждан ежегодно проводится капитальной ремонт, благоустройство МКД и ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Учитывая большой износ строительных конструкций и инженерных коммуникаций домов, с целью недопущения дальнейшего ухудшения ситуации было принято решение о привлечении бюджетных средств на ремонт многоквартирных домов.

Для разрешения обозначенных проблем необходимо обеспечить привлечение средств для софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; создание условий для эффективного управления многоквартирными домами и поставки качественных жилищно-коммунальных услуг; внедрение ресурсосберегающих технологий; снижение удельных издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности их потребителей.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в городском округе необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках действующей программы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой контроля. Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2023 по 2027 год обеспечит выход на целевые параметры развития и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей города.

Итогом реализации Проекта станет:

-    улучшение внешнего облика города;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик города;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории города.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Московской области федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий муниципальной программы с реализуемыми в Московской области мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, сформирован по итогам инвентаризации и по результатам обращения жителей города.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: детскую площадку, парковку, озеленение, наружное освещение, информационный стенд, контейнерную площадку; лавочки (скамейки), урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий: спортивной площадки (воркаут), площадки для отдыха, других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из минимального перечня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяются жителями, подлежат согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц в порядке, установленном органом местного самоуправления городского округа Жуковский.

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде:

1. выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

2.  предоставления строительных материалов, техники;

3. обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть представлены отчеты о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, реализуемых в рамках муниципальной программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

Муниципальное образование - городской округ Жуковский вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом;

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой.

С целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке,

установленном НПА субъекта РФ.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

-   инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

-   установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;

-   озеленение;

-   мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

-   устройство дорожек, в том числе велосипедных;

-  установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное, информационных стендов и знаков, изготовление и установку стел, изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 № 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области);

По итогам рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий городского округа Жуковский, подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке в 2026 году выбрана следующая общественная территория:

- благоустройство сквера «28 квартал» ул. Жуковского

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В рамках программы реализуются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Также необходимо отметить, согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

В соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

При этом согласно части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей города Жуковского о проведении на территории города Жуковского инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа Жуковский;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа Жуковский;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на

добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа Жуковский;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства городского округа Жуковский в судебном порядке.

4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Жуковский

«Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателей на начало реализации программы |  |  |  |  |  | Орган, ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающем итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство благоустройства Московской области | 1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05 |
| 1.2 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающем итогом) | Приоритетный Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство благоустройства Московской области | 1.И4.04 |
| 1.3 | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Приоритетный | Единица | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство благоустройства Московской области | 1.01.23 |
| 2 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс.кв. метров | 1667,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Городской округ Жуковский | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19 |
| 2.2 | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный | Единица | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство благоустройства Московской области | 2.01.22 |
| 2.3 | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство благоустройства Московской области | 2.01.23 |
| 2.4 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Городской округ Жуковский | 2.01.39, 2.01.40 |
| 2.5 | Замена и модернизация детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Городской округ Жуковский | 2.01.34, 2.01.35 |

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | Показатели |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающем итогом) | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы). Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Соглашение | Квартальная |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающем итогом) | Ед. | Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе.. | Фактическое количество | Квартальная |
| 1.3. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Фактическое количество | Квартальная |
| 1.4. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Титульные списки | Квартальная |
| 1.5. | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Фактическое количество | Квартальная |
| 1.6. | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Фактическое количество | Квартальная |
| 1.7. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Фактическое количество | Квартальная |
| 1.8. | Замена и модернизация детских игровых площадок | Ед. | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта | Фактическое количество | Квартальная |

6. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие И4 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2026-2030 | Итого | 1609344,03000 | 1273485,23000 |  |  |  |  | 199592,80000 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 880004,06000 | 762442,04000 |  |  |  |  | 117562,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 173427,56000 | 173427,56000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 555912,41000 | 337615,63000 |  |  |  |  | 82030,78000 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2026-2030 | Итого | 325991,66000 | 325991,66000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 74326,10000 | 74326,10000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 173427,56000 | 173427,56000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 78238,00000 | 78238,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие И4.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2026-2030 | Итого | 1061416,37000 | 905498,57000 |  |  |  |  | 155917,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 805677,96000 | 688115,94000 |  |  |  |  | 117562,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 255738,41000 | 217382,63000 |  |  |  |  | 38355,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены скверы, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Мероприятие И4.04. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Мероприятие И4.05.Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2026-2030 | Итого | 221936,00000 | 41995,00000 |  |  |  |  | 43675,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 221936,00000 | 41995,00000 |  |  |  |  | 43675,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 | 45422,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, ед | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 717276,26000 | 203400,43000 |  |  |  |  | 478442,83000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 501270,34000 | 146285,12000 |  |  |  |  | 354985,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 216005,92000 | 57115,31000 |  |  |  |  | 123457,61000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2026-2030 | Итого | 659566,26000 | 192480,43000 |  |  |  |  | 467085,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 501270,34000 | 146285,12000 |  |  |  |  | 354985,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 158295,92000 | 46195,31000 |  |  |  |  | 112100,61000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.14. Устройство сезонных ледяных катков | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский, МУК «Дворец культуры» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, единица | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Мероприятие 01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2026-2030 | Итого | 57710,00000 | 10920,00000 |  |  |  |  | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 57710,00000 | 10920,00000 |  |  |  |  | 11357,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 | 11811,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по Подпрограмме I «Комфортная городская среда»: |  | Итого | 2326620,29000 | 1476885,66000 |  |  |  |  | 678035,63000 | 57233,00000 | 57233,00000 | 57233,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1381274,40000 | 908727,16000 |  |  |  |  | 472547,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 173427,56000 | 173427,56000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 771918,33000 | 394730,94000 |  |  |  |  | 205488,39000 | 57233,00000 | 57233,00000 | 57233,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

7. Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Мероприятия Подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие И4.01. Ремонт дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2026-2030 | Итого | 559619,22365 | 135389,44473 |  |  |  |  | 103723,44473 | 106835,44473 | 106835,44473 | 106835,44473 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 559619,22365 | 135389,44473 |  |  |  |  | 103723,44473 | 106835,44473 | 106835,44473 | 106835,44473 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Мероприятие 01.06. Приобретение коммунальной техники | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретена коммунальная техника, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.09. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв.м. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс.кв.м. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс.кв.м. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Мероприятие 01.17. Благоустройство дворовых территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7 | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2026-2030 | Итого | 150712,22365 | 30142,44473 |  |  |  |  | 30142,44473 | 30142,44473 | 30142,44473 | 30142,44473 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 150712,22365 | 30142,44473 |  |  |  |  | 30142,44473 | 30142,44473 | 30142,44473 | 30142,44473 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс.кв.м. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8 | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс.кв.м. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.10 | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2026-2030 | Итого | 241742,00000 | 45229,00000 |  |  |  |  | 47575,00000 | 49646,00000 | 49646,00000 | 49646,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 241742,00000 | 45229,00000 |  |  |  |  | 47575,00000 | 49646,00000 | 49646,00000 | 49646,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество светильников, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.11 | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2026-2030 | Итого | 35012,00000 | 35012,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 35012,00000 | 35012,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.12 | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещением | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.13 | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс.кв.м. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.14 | Мероприятие 01.32. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв.м) | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв.м.), кв.м | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.15 | Мероприятие 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещеня) | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.16 | Мероприятие 01.34 Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе "Безопасный регион" в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.17 | Мероприятие 01.35 Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2026-2030 | Итого | 42431,00000 | 8029,00000 |  |  |  |  | 8350,00000 | 8684,00000 | 8684,00000 | 8684,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 42431,00000 | 8029,00000 |  |  |  |  | 8350,00000 | 8684,00000 | 8684,00000 | 8684,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.18 | Мероприятие 01.36 Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий) | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории), ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.19 | Мероприятие 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | 2026-2030 | Итого | 89722,00000 | 16977,00000 |  |  |  |  | 17656,00000 | 18363,00000 | 18363,00000 | 18363,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 89722,00000 | 16977,00000 |  |  |  |  | 17656,00000 | 18363,00000 | 18363,00000 | 18363,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.20 | Мероприятие 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе "Безопасный регион", в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области ед. ед. | Х | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по Подпрограмме II "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области": |  | Итого | 559619,22365 | 135389,44473 |  |  |  |  | 103723,44473 | 106835,44473 | 106835,44473 | 106835,44473 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Жуковский | 559619,22365 | 135389,44473 |  |  |  |  | 103723,44473 | 106835,44473 | 106835,44473 | 106835,44473 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

8. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателей/результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 1 | И4 | И4.01 | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества общественных территорий, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятых по результатам осмотра таких территорий. |
| 1.2. | 1 | И4 | И4.03 | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества скверов, на которые в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 1.3. | 1 | И4 | И4.04 | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 1.4. | 1 | 01 | И4.05 | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 1.5. | 1 | 01 | 01.02 | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон. |
| 1.6. | 1 | 01 | 01.06 | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 1.7. | 1 | 01 | 01.14 | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 1.8. | 1 | 01 | 01.20 | Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресным перечнем объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «формирование современной комфортной городской среды» |
| 1.9. | 1 | 01 | 01.20 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 1.10. | 1 | 01 | 01.20 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства |
| 1.11. | 1 | 01 | 01.20 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 1.12. | 1 | 01 | 01.21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 1.13. | 1 | 01 | 01.21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 1.14. | 1 | 01 | 01.23 | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде |
| 1.15. | 2 | И4 | И4.01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 1.16. | 2 | 01 | 01.03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 №305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 1.17. | 2 | 01 | 01.06 | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 1.18. | 2 | 01 | 01.09 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 1.19. | 2 | 01 | 01.15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 1.20. | 2 | 01 | 01.16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 1.21 | 2 | 01 | 01.17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 1.22. | 2 | 01 | 01.18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 1.23. | 2 | 01 | 01.19 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 1.24. | 2 | 01 | 01.21 | Количество светильников | Ед. | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.25. | 2 | 01 | 01.22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Фактическое значение показателя определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде |
| 1.26 | 2 | 01 | 01.23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Фактическое значение показателя определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде |
| 1.27. | 2 | 01 | 01.26 | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
| 1.28. | 2 | 01 | 01.32 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, (картами свыше 25 кв.м) | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв.м) в отчетном периоде. |
| 1.29. | 2 | 01 | 01.33 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде |
| 1.30. | 2 | 01 | 01.34 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 1.31. | 2 | 01 | 01.34 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 1.32. | 2 | 01 | 01.34 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 1.33. | 2 | 01 | 01.34 | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, по которым получено заключение экспертизы в части соответствия выполненных работ условиям контракта по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 1.34. | 2 | 01 | 01.35 | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 1.35. | 2 | 01 | 01.35 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Замена модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 1.36. | 2 | 01 | 01.36 | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории) | Ед. | Значение определяется фактическим количеством территории муниципального образования, визуальный облик которых был улучшен |
| 1.37. | 2 | 01 | 01.39 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 1.38. | 2 | 01 | 01.39 | Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками области в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 1.39. | 2 | 01 | 01.40 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 1.40. | 2 | 01 | 01.40 | Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 1.41. | 2 | 01 | 01.40 | Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 1.42. | 2 | 01 | 01.40 | Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с ответственным исполнителем подпрограммы.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды» является Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский.

Ответственным исполнителем подпрограммы I «Комфортная городская среда» является Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский.

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» является Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский.

Ответственным исполнителем подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» является Управление благоустройства и содержания территорий Администрации городского округа Жуковский и МБУ «Городского хозяйства».

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет их ответственному исполнителю подпрограммы;

2) готовит техническое задание на проведение конкурсных процедур на определение исполнителей мероприятий;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия ответственному исполнителю подпрограммы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ Московской области:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом данные для формирования оперативного отчета о реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев;

-  ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, данные для формирования годового отчета о реализации мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Данные для формирования оперативного (годового) отчета включают в себя:

а) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых целевых показателях муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению;

в) аналитическую записку, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения показателей муниципальной программы (при их наличии);

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и целевых показателей муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

## Приложение № 2

## к постановлению Администрации

## городского округа Жуковский

## Московской области

## от 09.12.2025 №1891

Перечень

утративших силу постановлений Администрации

городского округа Жуковский

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 30.12.2022 № 2484 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 16.01.2023 № 30 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 02.03.2023 № 315 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 04.04.2023 № 489 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 23.05.2023 № 1012 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 01.06.2023 № 1049 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 27.06.2023 № 1188 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 04.07.2023 № 1225 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 09.08.2023 № 1380 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 16.08.2023 № 1421 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 13.09.2023 № 1586 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 25.09.2023 № 1645 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 11.10.2023 № 1743 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 24.10.2023 № 1840 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 26.10.2023 № 1881 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 22.11.2023 № 2119 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 01.12.2023 № 2186 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 14.12.2023 № 2256 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 25.12.2023 № 2329 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 11.01.2024 № 08 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 12.01.2024 № 09 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 18.01.2024 № 48 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 20.02.2024 № 248 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 21.03.2024 № 414 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 26.04.2024 № 663 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 25.06.2024 № 1139 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 09.08.2024 № 1377 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 04.09.2024 № 1502 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 23.09.2024 № 1606 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 10.10.2024 № 1722 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 21.10.2024 № 1787 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 02.11.2024 № 1905 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 08.11.2024 № 1962 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 15.11.2024 № 2023 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 06.12.2024 № 2180 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 25.12.2024 № 2451 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 24.01.2025 № 101 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 30.01.2025 № 128 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 10.02.2025 № 199 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 12.03.2025 № 369 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 25.03.2025 № 465 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 14.04.2025 № 551 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 28.04.2025 № 629 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 15.05.2025 № 692 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 24.06.2025 № 982 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 23.09.2025 № 1444 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 10.10.2025 № 1527 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».

- Постановление Администрации городского округа Жуковский от 27.10.2025 № 1614 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Жуковский «Формирование современной комфортной городской среды».