Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Жуковский

от 26.01.2026 № 65

- ПАСПОРТ «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Жуковский С.С. Феоктистов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Управления благоустройства и содержания территорий Администрации г.о. Жуковский |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Ответственные исполнители подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования». | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Управления благоустройства и содержания территорий Администрации г.о. Жуковский |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья». | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Управления благоустройства и содержания территорий Администрации г.о. Жуковский |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения». | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Управления благоустройства и содержания территорий Администрации г.о. Жуковский |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма». | Муниципальное бюджетное учреждение г.о. Жуковский «Городское хозяйство» |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирования подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 2353,87001 | 2353,87001 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Жуковский | 1212330,03350 | 263682,13451 | 244056,13451 | 215250,58816 | 244670,58816 | 244670,58816 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 1214683,90351 | 266036,00452 | 244056,13451 | 215250,58816 | 244670,58816 | 244670,58816 |

».

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Жуковский

от 26.01.2026 № 65

7. Перечень мероприятий подпрограмм «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2026-2030 | Итого | 338450,19781 | 76486,19781 |  |  |  |  | 65491,00000 | 65491,00000 | 65491,00000 | 65491,00000 | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Управления благоустройства и содержания территорий Администрации г.о. Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2353,87001 | 2353,87001 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 336096,32780 | 74132,32780 |  |  |  |  | 65491,00000 | 65491,00000 | 65491,00000 | 65491,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта) | 2026-2030 | Итого | 335353,00000 | 73389,00000 |  |  |  |  | 65491,00000 | 65491,00000 | 65491,00000 | 65491,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 335353,00000 | 73389,00000 |  |  |  |  | 65491,00000 | 65491,00000 | 65491,00000 | 65491,00000 |  |
|  | Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.04. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2026-2030 | Итого | 3097,19781 | 3097,19781 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2353,87001 | 2353,87001 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 743,32780 | 743,32780 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Результат не предусмотрен | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по Подпрограмме 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | 2026-2030 | Итого | 338450,19781 | 76486,19781 |  |  |  |  | 65491,00000 | 65491,00000 | 65491,00000 | 65491,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2353,87001 | 2353,87001 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 336096,32780 | 74132,32780 |  |  |  |  | 65491,00000 | 65491,00000 | 65491,00000 | 65491,00000 |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Содержание автомобильных дорог местного значения | 2026-2030 | Итого | 40600,00000 | 8600,00000 |  |  |  |  | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Управления благоустройства и содержания территорий Администрации г.о. Жуковский (Подрядная организация, МП «Инжтехсервис») |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 40600,00000 | 8600,00000 |  |  |  |  | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2026-2030 | Итого | 40600,00000 | 8600,00000 |  |  |  |  | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 40600,00000 | 8600,00000 |  |  |  |  | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 | 8000,00000 |  |
|  | Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения (в том числе парковок) за счет бюджетных средств, км | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Основное мероприятие 04. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2026-2030 | Итого | 145304,07206 | 37044,07206 |  |  |  |  | 34420,00000 | 5000,00000 | 34420,00000 | 34420,00000 | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Управления благоустройства и содержания территорий Администрации г.о. Жуковский |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 145304,07206 | 37044,07206 |  |  |  |  | 34420,00000 | 5000,00000 | 34420,00000 | 34420,00000 |  |
| 4.1 | Мероприятие 04.07 Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2026-2030 | Итого | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м² | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Мероприятие 04.16 Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | 2026-2030 | Итого | 25000,00000 | 5000,00000 |  |  |  |  | 5000,00000 | 5000,00000 | 5000,00000 | 5000,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 25000,00000 | 5000,00000 |  |  |  |  | 5000,00000 | 5000,00000 | 5000,00000 | 5000,00000 |  |
|  | Обеспечено транспортной инфраструктурой путем ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, м2 | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.5 | Мероприятие 04.18 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2026-2030 | Итого | 120304,07206 | 32044,07206 |  |  |  |  | 29420,00000 | 0,00000 | 29420,00000 | 29420,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 120304,07206 | 32044,07206 |  |  |  |  | 29420,00000 | 0,00000 | 29420,00000 | 29420,00000 |  |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м² | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2 «Дороги Подмосковья» | 2026-2030 | Итого | 185904,07206 | 45644,07206 |  |  |  |  | 42420,00000 | 13000,00000 | 42420,00000 | 42420,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 185904,07206 | 45644,07206 |  |  |  |  | 42420,00000 | 13000,00000 | 42420,00000 | 42420,00000 |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2026-2030 | Итого | 33603,96109 | 12560,60014 |  |  |  |  | 4800,00000 | 5414,45365 | 5414,45365 | 5414,45365 | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи Управления благоустройства и содержания территорий Администрации г.о. Жуковский, ОМВД по согласованию |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 33603,96109 | 12560,60014 |  |  |  |  | 4800,00000 | 5414,45365 | 5414,45365 | 5414,45365 |  |
| 5.1 | Мероприятие 01.02 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2026-2030 | Итого | 33603,96109 | 12560,60014 |  |  |  |  | 4800,00000 | 5414,45365 | 5414,45365 | 5414,45365 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 33603,96109 | 12560,60014 |  |  |  |  | 4800,00000 | 5414,45365 | 5414,45365 | 5414,45365 |  |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, % | 2026-2030 | Х | Всего | Итого 2026 год | В том числе по кварталам |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Итого по Подпрограмме 3 «Безопасность дорожного движения» | 2026-2030 | Итого | 33603,96109 | 12560,60014 |  |  |  |  | 4800,00000 | 5414,45365 | 5414,45365 | 5414,45365 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 33603,96109 | 12560,60014 |  |  |  |  | 4800,00000 | 5414,45365 | 5414,45365 | 5414,45365 |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026-2030 | Итого | 656725,67255 | 131345,13451 |  |  |  |  | 131345,13451 | 131345,13451 | 131345,13451 | 131345,13451 | Муниципальное бюджетное учреждение г.о. Жуковский «Городское хозяйство» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 656725,67255 | 131345,13451 |  |  |  |  | 131345,13451 | 131345,13451 | 131345,13451 | 131345,13451 |  |
| 5.1 | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | 2026-2030 | Итого | 656725,67255 | 131345,13451 |  |  |  |  | 131345,13451 | 131345,13451 | 131345,13451 | 131345,13451 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 656725,67255 | 131345,13451 |  |  |  |  | 131345,13451 | 131345,13451 | 131345,13451 | 131345,13451 |  |
|  | Итого по Подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | 2026-2030 | Итого | 656725,67255 | 131345,13451 |  |  |  |  | 131345,13451 | 131345,13451 | 131345,13451 | 131345,13451 |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Жуковский | 656725,67255 | 131345,13451 |  |  |  |  | 131345,13451 | 131345,13451 | 131345,13451 | 131345,13451 |  |

».