Приложение 2

к постановлению Администрации
городского округа Жуковский
от 11.09.2026 №1186

ПЛАН

мероприятий по сезонной проверке источников внутреннего и наружного

противопожарного водоснабжения на территории

городского округа Жуковский Московской области в 2026 году

| № п/п | Проводимые мероприятия | Ответственные за выполнение | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение перечня источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) | Управление безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, решения задач гражданской обороны Администрации городского округа Жуковский, МП «Теплоцентраль» | До 11.09.2026 |
| 2. | Проведение проверки источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) | Члены комиссии | С 11 сентября по 10 октября 2026 года |
| 3. | Проведение проверки собственных сетей внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения и предоставление актов проверки в Администрацию городского округа Жуковский Московской области | Руководители учреждений, предприятий и организаций, имеющих на балансе или в эксплуатации источники внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения | С 11 сентября по 10 октября 2026 года |
| 4. | Подготовка и обобщение сводного акта проверки источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории городского округа Жуковский Московской области | МП «Теплоцентраль» | До 10.10.2026 |
| 5. | Устранение выявленных недостатков источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, принятие срочных мер к ремонту водоисточников, находящихся в неисправном состоянии | Руководители учреждений, предприятий и организаций, имеющих на балансе или в эксплуатации источники внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения | До 01.12.2026 |

____________________________________________________________